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Отчет о ходе реализации направления «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной программы городского округа города Калуги «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2 квартал 2026.

[bookmark: _Hlk207290952]Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	1
	Количество котельных в которых произведена модернизация оборудования на более энергоэффективное

	
	План
	шт
	
	
	
	5
	4
	
	1
	3
	4
	
	
	17
	

	
	Факт/прогноз
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества

	
	План
	шт
	10
	5
	5
	16
	20
	30
	30
	20
	16
	16
	16
	200
	

	
	Факт/прогноз
	шт
	
	
	
	20
	30
	22
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Число многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета теплоснабжения (расчет ведется с повышением помесячно)
	

	
	План
	шт
	1300
	1302
	1310
	1315
	1320
	1325
	1330
	1335
	1340
	1345
	1350
	1350
	

	
	Факт/прогноз
	шт
	345
	320
	331
	406
	461
	570
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Число многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета горячего водоснабжения

	

	
	План

	шт
	653
	655
	658
	660
	662
	664
	665
	667
	668
	669
	670
	670
	

	
	Факт/прогноз

	шт
	67
	63
	68
	170
	58
	26
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Число многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодного водоснабжения (расчет ведется с повышением помесячно)
	

	
	План
	шт
	500
	510
	520
	530
	540
	550
	560
	570
	580
	590
	600
	600
	

	
	Факт/прогноз
	шт
	215
	214
	214
	244
	287
	337
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Число многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электроснабжения (расчет ведется с повышением помесячно)
	

	
	План
	шт
	650
	670
	680
	690
	700
	710
	720
	730
	740
	750
	755
	760
	

	
	Факт/прогноз
	шт
	478
	478
	478
	528
	578
	633
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Число многоквартирных домов, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета теплоснабженияа (расчет ведется с повышением помесячно)
	

	
	План
	шт
	700
	694
	690
	680
	675
	670
	665
	660
	655
	650
	650
	650
	

	
	Факт/прогноз
	шт
	341
	341
	341
	487
	487
	510
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Число много-квартирных домов, в которых имеется потребность в оснащении приборами горячего водоснабжения
	

	
	План
	шт
	700
	694
	690
	680
	675
	670
	665
	660
	655
	650
	650
	650
	

	
	Факт/прогноз
	шт
	48
	48
	48
	34
	34
	34
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Число многоквартирных домов, в которых имеется потребность в оснащении приборами холодного водоснабжения (расчет ведется с повышением помесячно)
	

	
	План
	шт
	700
	694
	690
	680
	675
	670
	665
	660
	655
	650
	650
	650
	

	
	Факт/прогноз
	шт
	134
	134
	134
	234
	237
	256
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Число многоквартирных домов, в которых имеется потребность в оснащении приборами электроснабжения (расчет ведется с повышением помесячно)
	

	
	План
	шт
	700
	694
	690
	680
	675
	670
	665
	660
	655
	650
	650
	650
	

	
	Факт/прогноз
	шт
	153
	153
	153
	191
	200
	216
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), фактически оснащенных приборами учета газа (расчет ведется с повышением помесячно)
	

	
	План
	шт
	2175
	2275
	2375
	2475
	2575
	2675
	2875
	2975
	3075
	3175
	3275
	3300
	

	
	Факт/прогноз
	шт
	3369
	3369
	3369
	3400
	3400
	3400
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), фактически оснащенных приборами учета холодной воды (расчет ведется с повышением помесячно)
	

	
	План
	шт
	17675
	17775
	17875
	17975
	18075
	18175
	18275
	18375
	18475
	18575
	18675
	18775
	

	
	Факт/прогноз
	шт
	2149
	3100
	4200
	5829
	6203
	6817
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Число квартир в многоквартирных домов, жилых домов (домовладений), фактически оснащенных приборами учета горячей воды (расчет ведется с повышением помесячно)
	

	
	План
	шт
	8075
	9075
	9875
	10075
	10175
	10275
	10575
	10675
	10875
	10975
	11175
	11275
	

	
	Факт/прогноз
	шт
	13541
	13303
	13303
	13338
	13375
	13415
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), фактически оснащенных приборами учета электричества (расчет ведется с повышением помесячно)
	

	
	План
	шт
	27175
	27275
	27375
	27475
	27575
	27675
	27775
	27875
	27975
	28175
	28275
	28375
	

	
	Факт/прогноз

	шт
	30346
	30346
	30346
	30350
	30356
	30360
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Объем потребляемой (используемой) тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	

	
	План
	тыс. Гкал
	230,1
	225,7
	180,1
	170,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	170,1
	1540,1
	

	
	Факт/прогноз
	тыс. Гкал
	221,56
	225,18
	172,32
	55,55
	43,55
	11,72
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Общий объем потребляемой (используемой) тепловой энергии
	

	
	
План
	тыс. Гкал
	273,7
	277,7
	218,7
	111,7
	111,7
	111,7
	111,7
	111,7
	111,7
	111,7
	218,7
	1990,7
	

	
	Факт/прогноз
	тыс. Гкал
	274,85
	278,18
	217,53
	111,4
	73,4
	40,62
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Объем потребляемой (используемой) холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	

	
	План
	тыс. Гкал
	1937,4
	1937,4
	1937,4
	1937,4
	1937,4
	1937,4
	1937,4
	1937,4
	1937,4
	1937,4
	1937,4
	23249,3
	

	
	Факт/прогноз
	тыс. Гкал
	2039,64
	2024,08
	1955,16
	2285,94
	2185,94
	2207,23
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Общий объем потребляемой (используемой) холодной воды
	

	
	План
	тыс. Гкал
	2446,2
	2446,2
	2446,2
	2446,2
	2446,2
	2446,2
	2446,2
	2446,2
	2446,2
	2446,2
	2446,2
	29354,5
	

	
	Факт/прогноз
	тыс. Гкал
	2649,61
	2612,84
	2540,27
	2556,04
	2475,38
	2590,94
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Объем потребляемой (используемой) горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	

	
	План
	тыс. Гкал
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	180
	

	
	Факт/прогноз
	тыс. Гкал
	4,505
	4,506
	4,329
	3,7
	4,31
	3,66
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Общий объем потребляемой (используемой) горячей воды
	

	
	План
	тыс. Гкал
	23,3
	23,3
	23,3
	23,3
	23,3
	23,3
	23,3
	23,3
	23,3
	23,3
	23,3
	279,6
	

	
	Факт/прогноз

	тыс. Гкал
	15,655
	15,09
	14,337
	7,25
	13,2
	12,89
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Объем потребляемого (используемого)  природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
	

	
	План
	тыс. куб. м
	41366,6
	41366,6
	41366,6
	41366,6
	41366,6
	41366,6
	41366,6
	41366,6
	41366,6
	41366,6
	41366,8
	496500,0
	

	
	Факт/прогноз
	тыс. куб. м
	41256,7
	45234,5
	40456,1
	34678,1
	30134,7
	29325,1
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Общий объем потребляемого (используемого) природного газа
	

	
	План
	тыс. куб. м
	43566,6
	43566,6
	43566,6
	43566,6
	43566,6
	43566,6
	43566,6
	43566,6
	43566,6
	43566,6
	43566,6
	522800,0
	

	
	Факт/прогноз
	тыс. куб. м
	44321,3
	44180,1
	41235,2
	41234,5
	37987,1
	32156,1
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Количество газовых плит и приборов учета установленных (замененных старых образцов на новые) в жилых домах, квартирах муниципального жилого фонда
	

	
	План
	шт
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	20
	2

	
	Факт/прогноз
	шт
	
	
	
	2
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Объем тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии
	

	
	План
	тыс. Гкал
	34,2
	34,2
	34,2
	34,2
	34,2
	34,2
	34,2
	34,2
	34,2
	34,2
	34,2
	410,3
	

	
	Факт/прогноз
	тыс. Гкал
	43
	47
	38
	5,1
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Общий объем тепловой энергии, отпущенной в системе централизованного теплоснабжения
	

	
	План
	тыс. Гкал
	277,3
	280,3
	220,3
	220,3
	200,3
	200,3
	200,3
	200,3
	200,3
	200,3
	200,3
	2600,6
	

	
	Факт/прогноз
	тыс. Гкал
	276,69
	280,202
	219,12
	83,99
	51,59
	17,03
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Площадь многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше (расчет ведется с повышением помесячно)
	

	
	План
	 м кв.
	12824,7
	12824,7
	12824,7
	12824,7
	12824,7
	12824,7
	12824,7
	12824,7
	12824,7
	12824,7
	12824,7
	153896,5
	

	
	Факт/прогноз
	м кв.
	32946,7
	43454,0
	56462,7
	71439,5
	102879,4
	142879,4
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Общая площадь многоквартирных домов
	

	
	План
	тыс. м2
	8760
	8760
	8770
	8800
	8830
	8840
	8860
	8870
	8880
	8900
	8910
	8920
	

	
	Факт/прогноз
	тыс. м2
	33,0
	23,5
	56,4
	52,3
	42,3
	23,4
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Объем потребления холодной воды в многоквартирных домах
	

	
	План
	тыс. Гкал
	1391,5
	1391,5
	1391,5
	1391,5
	1391,5
	1391,5
	1391,5
	1391,5
	1391,5
	1391,5
	1391,5
	16698,7
	

	
	Факт/прогноз
	тыс. Гкал
	1455,22
	1401,56
	1400,2
	1374,40
	1362,85
	1383,08
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Объем потерь тепловой энергии при ее передаче

	
	План
	тыс. Гкал
	10,8
	10,8
	10,8
	10,8
	10,8
	10,8
	10,8
	10,8
	10,8
	10,8
	10,8
	129,6
	

	
	Факт/прогноз
	тыс. Гкал
	7,73
	7,577
	4,901
	7,8
	7,5
	4,19
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Общий объем переданной тепловой энергии
	

	
	План
	тыс. Гкал
	285
	287
	225
	230
	162,3
	162,3
	162,3
	162,3
	162,3
	162,3
	270
	2530,8
	

	
	Факт/прогноз
	тыс. Гкал
	284,76
	287,79
	224,45
	203,48
	141,52
	59,95
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Количество объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих строительству, модернизации, ремонту

	
	План
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	Факт/прогноз
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	






 Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
	

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача «Уменьшение количества бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры» структурного элемента «Выявление, организация постановки на учет и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества»
	

	1.1
	Мероприятие финансовое обеспечение мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка 1 Включение в план график закупок
	01.02.2026
	26.12.2025
	Тимофеева Н.В. старший инспектор
	План график № № 202501373000434001
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка 2 Заключение муниципального контракта
	20.09.2026
20.03.2026
20.03.2026
20.03.2026
20.03.2026
	28.01.2026
28.01.2026
30.01.2026
04.02.2026
27.03.2026
	Тимофеева Н.В. старший инспектор
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка 3 Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.12.2026
01.09.2026
01.09.2026
01.09.2026
01.09.2026
	30.05.2025
30.05.2025
30.05.2025
14.02.2025
27.05.2025
	Тимофеева Н.В. старший инспектор
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка 4 Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2026
	25.12.2026
	Тимофеева Н.В. старший инспектор
	
	
	

	Задача «Увеличение доли оснащенности ИПУ энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде» структурного элемента «Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде»
	

	2.1
	Финансовое обеспечение мероприятий по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка 1 Включение в план график закупок
	01.02.2026
	26.12.2025
	Сычева Т.М. старший инспектор
	План график № 202501373000434001
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка 2 Заключение муниципального контракта
	20.09.2026
	06.10.2026
	Сычева Т.М. старший инспектор
	
	
	

	2.1.3
	Контрольная точка 3 Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.12.2026
	10.12.2026
	Сычева Т.М. старший инспектор
	
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка 4 Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2026
	25.12.2026
	Сычева Т.М. старший инспектор
	
	
	

	Задача «Увеличение доли оснащенности муниципального жилого фонда современным и энергоэффективным газовым оборудованием» структурного элемента «Модернизация газового оборудования в муниципальном жилом фонде»
	

	3.1
	Финансовое обеспечение мероприятий по модернизации газового оборудования в муниципальном жилом фонде
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Контрольная точка 1 Включение в план график закупок
	01.02.2026
	26.12.2025
	Сычева Т.М. старший инспектор
	План график № 202501373000434001
	
	

	3.1.2
	Контрольная точка 2 Заключение муниципального контракта
	20.09.2026
	20.09.2026
	Сычева Т.М. старший инспектор
	
	
	

	3.1.3
	Контрольная точка 3 Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.12.2026
	10.12.2026
	Сычева Т.М. старший инспектор
	
	
	

	3.1.4
	Контрольная точка 4 Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2026
	25.12.2026
	Сычева Т.М. старший инспектор
	
	
	

	Задача «Наличие актуальных схем теплоснабжения и водоснабжения муниципального образования «Город Калуга»
 структурного элемента «Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области
 энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
	

	4.1
	Финансовое обеспечение мероприятий по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	Контрольная точка 1 Включение в план график закупок
	01.02.2026
	26.12.2025
	Королева Е.А.
начальник отдела развития коммунальных сетей
	План график № 202501373000434001
	
	

	4.1.2
	Контрольная точка 2 Заключение муниципального контракта
	20.09.2026
	26.02.2026
	Королева Е.А.
начальник отдела развития коммунальных сетей
	
	
	

	4.1.3
	Контрольная точка 3 Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.12.2026
	08.04.2026
	Королева Е.А.
начальник отдела развития коммунальных сетей
	
	
	

	4.1.4
	Контрольная точка 4 Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2026
	25.12.2026
	Королева Е.А.
начальник отдела развития коммунальных сетей
	
	
	

	Задача «Повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры структурного элемента «Мероприятия по проектированию, строительству, модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры»

	5.1
	Реализация мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации, реконструкции и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения с применением современных технологий и материалов; организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	Контрольная точка 1 Утверждение распределения бюджетных ассигнований
	01.02.2026
	26.12.2025
	Королева Е.А.
начальник отдела развития коммунальных сетей
	План график № 202501373000434001
	
	

	5.1.2
	Контрольная точка 2 Заключение соглашения о предоставлении субсидии
	20.09.2026
	12.02.2026
	Королева Е.А.
начальник отдела развития коммунальных сетей
	
	
	

	5.1.3
	Контрольная точка 3 Произведение выплаты
	01.12.2026
	31.11.2026
	Королева Е.А.
начальник отдела развития коммунальных сетей
	
	
	

	5.1.4
	Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены)
	31.12.2026
	25.12.2026
	Королева Е.А.
начальник отдела развития коммунальных сетей
	
	
	



