## Slide 1
<номер>
О ДОРОЖНЫХ РАБОТАХ
В 2026 ГОДУ
ГОРОД КАЛУГА, 2026 год

## Slide 2
Ремонт дорог
<номер>
1106 дорог, 885 км, из них
78 % — асфальт
13,3 % - щебень
8,7 % - грунт
Отремонтировано с 2019 года:
67 дорог
105,5 км
на площади 1,2 млн.кв.м.

## Slide 3
БЛАГОУСТРОЙСТВО БУЛЬВАРА
<номер>
Наибольшее количество голосов — 17765

## Slide 4
<номер>
Улица Чичерина — замена коммуникаций

## Slide 5
<номер>
улица Чичерина - сейчас

## Slide 6
установлены плавающие люки
парковочные карманы на 82 машино-места
проложено 2,5 км кабельных линий
заменено 57 опор наружного освещения
Установлено 140 LED-светильников
нанесена дорожная разметка.
<номер>
Помимо работ по асфальтированию дорог будут выполнены следующие виды работ:

## Slide 7
<номер>
улица Воронина - сейчас

## Slide 8
<номер>
Замена верхнего слоя - выполнено
Проезд вдоль мини-рынка на ул.Генерала Попова
3-й Академический проезд

## Slide 9
<номер>
Контроль качества

## Slide 10
<номер>
Ямочный ремонт — ход работ МБУ СМЭУ

## Slide 11
<номер>
Ямочный ремонт — ход работ МБУ «СМЭУ»
ВЫПОЛНЕНО силами МБУ «СМЭУ»
Литым асфальтом — 1,9 тыс.кв.м
Горячим асфальтом — 3,8 тыс.кв.м
(план 15 тыс.кв.м)

## Slide 12
<номер>
Ямочный ремонт — подрядные организации

## Slide 13
<номер>
Ямочный ремонт — подрядные организации
ВЫПОЛНЕНО:
- улица Платова
- Правобережный проспект
- проезд вдоль д/с «Бригантина» по ул.Молодежная
В РАБОТЕ:
- улица Заводская
В ПЛАНЕ:
- улица Заводская
- Грабцевское шоссе (от площади Маяковского до
ул.Карла Либкнехта)
- улица Тарутинская (от улица Радищева до
Синих мостов)

## Slide 14
Спасибо за внимание!
<номер>