Приложение

к Постановлению

Городской Управы

города Калуги

от 27 февраля 2025 г. N 81-п

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2026 - 2028 ГОДЫ
	
	
	Список изменяющих документов

(в ред. Постановления администрации городского округа города Калуги

от 12.10.2026 N 463-п)
	


1. Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории городского округа города Калуги Калужской области на 2026 - 2028 годы сформирован на основании требований Положения о порядке утверждения органами государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Калужской области краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 07.04.2014 N 221.

2. Основными целями краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории городского округа города Калуги Калужской области на 2026 - 2028 годы (далее - Краткосрочный план) являются:

- реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области, на 2014 - 2055 годы, утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 30.12.2013 N 753;

- уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

3. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, установлен приложением 1 к настоящему Краткосрочному плану.

4. Реестр многоквартирных домов, включенных в Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также стоимости таких услуг и (или) работ установлен приложением 2 к настоящему Краткосрочному плану.

5. Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах приведены в приложении 3 к настоящему Краткосрочному плану.

