ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ГОРОДА КАЛУГИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 апреля 2025 г. N 1386-06-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАПРАВЛЕНИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения заместителя главы городского округа города
Калуги - начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных
отношений города Калуги от 10.06.2026 N 2246-06-р)
	



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 29, 35 Устава городского округа города Калуги Калужской области, постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 N 220-п "Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области, их формирования и реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области", постановлением Городской Управы города Калуги от 11.02.2025 N 46-п "Об утверждении муниципальной программы городского округа города Калуги Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения городского округа города Калуги Калужской области", положением об управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, утвержденным решением Городской Думы городского округа "Город Калуга" от 01.02.2011 N 15:
(преамбула в ред. Распоряжения заместителя главы городского округа города Калуги - начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги от 10.06.2026 N 2246-06-р)

1. Утвердить направление "Жилищно-коммунальное хозяйство" муниципальной программы городского округа города Калуги Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения городского округа города Калуги Калужской области".
(п. 1 в ред. Распоряжения заместителя главы городского округа города Калуги - начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги от 10.06.2026 N 2246-06-р)
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Ю.В.Ковтун

Приложение
к Распоряжению
заместителя Городского Головы - начальника
управления архитектуры, градостроительства
и земельных отношений города Калуги
от 7 апреля 2025 г. N 1386-06-р

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения заместителя главы городского округа города
Калуги - начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных
отношений города Калуги от 10.06.2026 N 2246-06-р)
	



[bookmark: P45]1. Структура направления "Жилищно-коммунальное хозяйство"
муниципальной программы городского округа города Калуги
Калужской области" "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами населения городского округа
города Калуги Калужской области"

	N п/п
	Наименование направления муниципальной программы/наименование структурного элемента/наименование мероприятия, входящего в состав структурного элемента
	Задача структурного элемента, решение которой обеспечивается реализацией структурного элемента
	Связь задачи структурного элемента с показателем направления муниципальной программы
	Соисполнитель/участник
	Срок реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Направление "Жилищно-коммунальное хозяйство"

	Комплекс процессных мероприятий

	1
	Структурный элемент "Обеспечение комплекса мер, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда"
	Снос отселенных домов, освобождение площадок, улучшение внешнего вида городского округа города Калуги Калужской области
	Количество снесенных домов
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Калуги"
	2025 - 2028

	1.1
	Ликвидация аварийного жилищного фонда
	
	
	
	

	2
	Структурный элемент "Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения"
	Улучшение водоснабжения и водоотведения населения до существующих нормативов, улучшение качества питьевой воды, снижение стоимости используемой воды, сокращение потерь воды
	Количество разработанных проектов сетей водоснабжения и водоотведения
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Калуги"
	2025 - 2028

	2.1
	Бюджетные инвестиции в сфере водоснабжения и водоотведения
	
	
	
	



2. Финансовое обеспечение направления "Жилищно-коммунальное
хозяйство" муниципальной программы городского округа города
Калуги Калужской области" "Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами населения
городского округа города Калуги Калужской области"

	Наименование структурного элемента
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источники финансового обеспечения
	Всего (тыс. руб.)
	В том числе по годам реализации

	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Направление "Жилищно-коммунальное хозяйство"

	
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	ВСЕГО, в т.ч.
	261720,34
	61094,74
	60625,60
	70000,00
	70000,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	261720,34
	61094,74
	60625,60
	70000,00
	70000,00
	0,00
	0,00

	Комплекс процессных мероприятий

	Обеспечение комплекса мер, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	ВСЕГО, в т.ч.
	105177,38
	34551,78
	30625,60
	20000,00
	20000,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	105177,38
	34551,78
	30625,60
	20000,00
	20000,00
	0,00
	0,00

	Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	ВСЕГО, в т.ч.
	156542,96
	26542,96
	30000,00
	50000,00
	50000,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	156542,96
	26542,96
	30000,00
	50000,00
	50000,00
	0,00
	0,00



3. Сведения о показателях направления "Жилищно-коммунальное
хозяйство" муниципальной программы городского округа города
Калуги Калужской области" "Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами населения
городского округа города Калуги Калужской области"

	N п/п
	Наименование показателя <*>
	Единица измерения
	Значения показателя по годам реализации муниципальной программы
	Источник значения показателя (методика расчета показателей, соглашение, региональный проект, муниципальная программа)

	
	
	
	Базовое значение
	Годы реализации
	

	
	
	
	2023 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Направление муниципальной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство"

	
	Количество снесенных домов
	ед.
	4
	6
	18
	2
	0
	0
	0
	Распоряжение от 18.03.2025 N 995-06-р "Об утверждении методики расчета показателей и индикаторов направления "Жилищно-коммунальное хозяйство" муниципальной программы муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

	
	Количество разработанных проектов сетей водоснабжения и водоотведения
	ед.
	0
	6
	2
	3
	0
	0
	0
	



4. План достижения показателей направления
"Жилищно-коммунальное хозяйство" муниципальной программы
городского округа города Калуги Калужской области"
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами населения городского округа города Калуги Калужской
области" на 2026 год

	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На дату 31.12.2026

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Количество снесенных домов
	МП
	Ед.
	0
	0
	2
	4
	4
	0
	0
	0
	0
	4
	4
	18

	2
	Количество разработанных проектов сетей водоснабжения и водоотведения
	МП
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2




5. Механизм реализации направления муниципальной программы

Общее руководство за ходом реализации направления осуществляет заместитель главы городского округа города Калуги - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, заместитель начальника управления, председатель финансово-экономического комитета.

Структурный элемент "Обеспечение комплекса мер, связанных
с ликвидацией аварийного жилищного фонда"

1. Реализация мероприятий осуществляется путем заключения гражданско-правовых договоров и контрактов в порядке, установленном федеральным законодательством.
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Калуги" является заказчиком на проведение работ по ликвидации аварийного жилищного фонда.
2. Ответственными за реализацию комплекса мероприятий являются:
- начальник отдела объектов социальной и инженерной инфраструктуры;
- председатель финансово-экономического комитета.
Ответственные несут персональную ответственность за своевременную и полную реализацию комплексного процессного мероприятия и представляют информацию о ходе реализации в заинтересованные организации.

Структурный элемент "Строительство и реконструкция объектов
водоснабжения и водоотведения"

1. Реализация мероприятий осуществляется путем заключения гражданско-правовых договоров и контрактов в порядке, установленном федеральным законодательством.
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Калуги" является заказчиком на проведение работ по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения городского округа города Калуги Калужской области.
2. Ответственными за реализацию комплекса мероприятий являются:
- начальник отдела объектов социальной и инженерной инфраструктуры.
- председатель финансово-экономического комитета.
Ответственные несут персональную ответственность за своевременную и полную реализацию комплексного процессного мероприятия и представляют информацию о ходе реализации в заинтересованные организации.

6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ


	N п/п
	Наименование процессного мероприятия, входящего в состав структурного элемента
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Контрольная точка 1
	Контрольная точка 2
	Контрольная точка 3
	Контрольная точка 4
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Задача "Снос отселенных домов, освобождение площадок, улучшение внешнего вида городского округа города Калуги Калужской области" структурного элемента "Обеспечение комплекса мер, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда"

	
	Ликвидация аварийного жилищного фонда
	Включение в план закупок 01.04.2026
	Заключение муниципального контракта 01.06.2026
	Приемка работ 01.12.2026
	Оплата выполненных работ 25.12.2026
	Заместитель начальника управления/председатель финансово-экономического комитета/начальник отдела капитального ремонта/куратор объектов
	КТ 1 - план закупок;
КТ 2 - контракт;
КТ 3 - документ о приемке;
КТ 4 - платежное поручение
	-

	2
	Задача "Улучшение водоснабжения и водоотведения населения до существующих нормативов, улучшение качества питьевой воды, снижение стоимости используемой воды, сокращение потерь воды" структурного элемента "Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения"

	
	Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения
	Включение в план закупок 01.04.2026
	Заключение муниципального контракта 01.06.2026
	Приемка работ 01.12.2026
	Оплата выполненных работ 25.12.2026
	Заместитель начальника управления/председатель финансово-экономического комитета/начальник отдела капитального ремонта/куратор объектов
	КТ 1 - план закупок;
КТ 2 - контракт;
КТ 3 - документ о приемке;
КТ 4 - платежное поручение
	-


[bookmark: _GoBack]

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ


 


 


ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ 
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НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ


 


АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ


 


ГОРОДА КАЛУГИ


 


 


РАСПОРЯЖЕНИЕ


 


от 7 апреля 2025 г. N 1386


-
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-
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАПРАВЛЕНИЯ "ЖИЛИЩНО


-


КОММУНАЛЬНОЕ 


ХОЗЯЙСТВО"


 


МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 


ГОРОДА КАЛУГИ


 


КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕ


ЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И 


КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ


 


И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ 


ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА


 


КАЛУГИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"


 


 


 


 


Список изменяющих документов


 


(в ред. 


Распоряжения


 


заместителя главы городского округа города


 


Калуги 


-


 


начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных


 


отношений города Калуги от 10.06.2026 N 2246


-


06


-


р)


 


 


 


В соответствии со 


статьей 179


 


Бюджетного кодекса Российской Федерации, 


статьями 


29


, 


35


 


Устава городского округа города Калуги Калужской области, 


постановлением


 


Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 N 220


-


п "Об утверждении порядка 


принятия решения о разработке муниципальных программ городского округа города 


Калуги Калужской области, их формирования и р


еализации и порядка проведения оценки 


эффективности реализации муниципальных программ городского округа города Калуги 


Калужской области", 


постановлением


 


Городской Управы города Калуги от 11.02.2025 N 46


-


п "Об утверждении муниципальной программы городского округа города Калуги 


Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем 


и коммунальными 


услугами населения городского округа города Калуги Калужской области", 


положением


 


об 


управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, 


утвержденным решением Городской Думы городского округа "Город Калуга" от 01.02.2011 


N 15:


 


(преамбула в ред. 


Распоряжения


 


заместителя главы городского округа города Калуги 


-


 


начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных 


отношений города 


Калуги от 10.06.2026 N 2246


-


06


-


р)


 


 


1. Утвердить 


направление


 


"Жилищно


-


коммунальное хозяйство" муниципальной 


программы городского округа города Калуги Калужской области "Обеспечение доступным 


и комфортным жильем и к


оммунальными услугами населения городского округа города 


Калуги Калужской области".


 


(п. 1 в ред. 


Распоряжения


 


заместителя главы городского округа города Калуги 


-


 


начальника 


управлен


ия архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги от 


10.06.2026 N 2246


-


06


-


р)


 


2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента принятия и распространяется 


на правоотношения, возникшие с 01.01.2025.


 


3. Контроль за исполнением настояще


го распоряжения оставляю за собой.


 


 


Ю.В.Ковтун


 




ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ     ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ  -   НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ   АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ   ГОРОДА КАЛУГИ     РАСПОРЯЖЕНИЕ   от 7 апреля 2025 г. N 1386 - 06 - р     ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАПРАВЛЕНИЯ "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО"   МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ГОРОДА КАЛУГИ   КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕ ЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И  КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ   И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА   КАЛУГИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"    

  Список изменяющих документов   (в ред.  Распоряжения   заместителя главы городского округа города   Калуги  -   начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных   отношений города Калуги от 10.06.2026 N 2246 - 06 - р)   

  В соответствии со  статьей 179   Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьями  29 ,  35   Устава городского округа города Калуги Калужской области,  постановлением   Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 N 220 - п "Об утверждении порядка  принятия решения о разработке муниципальных программ городского округа города  Калуги Калужской области, их формирования и р еализации и порядка проведения оценки  эффективности реализации муниципальных программ городского округа города Калуги  Калужской области",  постановлением   Городской Управы города Калуги от 11.02.2025 N 46 - п "Об утверждении муниципальной программы городского округа города Калуги  Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем  и коммунальными  услугами населения городского округа города Калуги Калужской области",  положением   об  управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги,  утвержденным решением Городской Думы городского округа "Город Калуга" от 01.02.2011  N 15:   (преамбула в ред.  Распоряжения   заместителя главы городского округа города Калуги  -   начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных  отношений города  Калуги от 10.06.2026 N 2246 - 06 - р)     1. Утвердить  направление   "Жилищно - коммунальное хозяйство" муниципальной  программы городского округа города Калуги Калужской области "Обеспечение доступным  и комфортным жильем и к оммунальными услугами населения городского округа города  Калуги Калужской области".   (п. 1 в ред.  Распоряжения   заместителя главы городского округа города Калуги  -   начальника  управлен ия архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги от  10.06.2026 N 2246 - 06 - р)   2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента принятия и распространяется  на правоотношения, возникшие с 01.01.2025.   3. Контроль за исполнением настояще го распоряжения оставляю за собой.     Ю.В.Ковтун  

