# ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ

АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ГОРОДА КАЛУГИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 апреля 2025 г. N 1386-06-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАПРАВЛЕНИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Распоряжения заместителя главы городского округа города Калуги - начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги от 10.06.2026 N 2246-06-р) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 29, 35 Устава городского округа города Калуги Калужской области, постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 N 220-п "Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области, их формирования и реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области", постановлением Городской Управы города Калуги от 11.02.2025 N 46-п "Об утверждении муниципальной программы городского округа города Калуги Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения городского округа города Калуги Калужской области", положением об управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, утвержденным решением Городской Думы городского округа "Город Калуга" от 01.02.2011 N 15:

(преамбула в ред. Распоряжения заместителя главы городского округа города Калуги - начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги от 10.06.2026 N 2246-06-р)

1. Утвердить направление "Жилищно-коммунальное хозяйство" муниципальной программы городского округа города Калуги Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения городского округа города Калуги Калужской области".

(п. 1 в ред. Распоряжения заместителя главы городского округа города Калуги - начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги от 10.06.2026 N 2246-06-р)

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Ю.В.Ковтун

# Приложение

к Распоряжению

заместителя Городского Головы - начальника

управления архитектуры, градостроительства

и земельных отношений города Калуги

от 7 апреля 2025 г. N 1386-06-р

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Распоряжения заместителя главы городского округа города Калуги - начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги от 10.06.2026 N 2246-06-р) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## 1. Структура направления "Жилищно-коммунальное хозяйство"

муниципальной программы городского округа города Калуги

Калужской области" "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами населения городского округа

города Калуги Калужской области"

| N п/п | Наименование направления муниципальной программы/наименование структурного элемента/наименование мероприятия, входящего в состав структурного элемента | Задача структурного элемента, решение которой обеспечивается реализацией структурного элемента | Связь задачи структурного элемента с показателем направления муниципальной программы | Соисполнитель/участник | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ### Направление "Жилищно-коммунальное хозяйство" |  |  |  |  |  |
| #### Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 1 | Структурный элемент "Обеспечение комплекса мер, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда" | Снос отселенных домов, освобождение площадок, улучшение внешнего вида городского округа города Калуги Калужской области | Количество снесенных домов | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Калуги" | 2025 - 2028 |
| 1.1 | Ликвидация аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |
| 2 | Структурный элемент "Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения" | Улучшение водоснабжения и водоотведения населения до существующих нормативов, улучшение качества питьевой воды, снижение стоимости используемой воды, сокращение потерь воды | Количество разработанных проектов сетей водоснабжения и водоотведения | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Калуги" | 2025 - 2028 |
| 2.1 | Бюджетные инвестиции в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |

## 2. Финансовое обеспечение направления "Жилищно-коммунальное

хозяйство" муниципальной программы городского округа города

Калуги Калужской области" "Обеспечение доступным

и комфортным жильем и коммунальными услугами населения

городского округа города Калуги Калужской области"

| Наименование структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансового обеспечения | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### Направление "Жилищно-коммунальное хозяйство" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | ВСЕГО, в т.ч. | 261720,34 | 61094,74 | 60625,60 | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 261720,34 | 61094,74 | 60625,60 | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение комплекса мер, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | ВСЕГО, в т.ч. | 105177,38 | 34551,78 | 30625,60 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 105177,38 | 34551,78 | 30625,60 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | ВСЕГО, в т.ч. | 156542,96 | 26542,96 | 30000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 156542,96 | 26542,96 | 30000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |

## 3. Сведения о показателях направления "Жилищно-коммунальное

хозяйство" муниципальной программы городского округа города

Калуги Калужской области" "Обеспечение доступным

и комфортным жильем и коммунальными услугами населения

городского округа города Калуги Калужской области"

| N п/п | Наименование показателя <*> | Единица измерения | Значения показателя по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Источник значения показателя (методика расчета показателей, соглашение, региональный проект, муниципальная программа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение | Годы реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ### Направление муниципальной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество снесенных домов | ед. | 4 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | Распоряжение от 18.03.2025 N 995-06-р "Об утверждении методики расчета показателей и индикаторов направления "Жилищно-коммунальное хозяйство" муниципальной программы муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования "Город Калуга" |
|  | Количество разработанных проектов сетей водоснабжения и водоотведения | ед. | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |

## 4. План достижения показателей направления

"Жилищно-коммунальное хозяйство" муниципальной программы

городского округа города Калуги Калужской области"

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными

услугами населения городского округа города Калуги Калужской

области" на 2026 год

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На дату 31.12.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Количество снесенных домов | МП | Ед. | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 |
| 2 | Количество разработанных проектов сетей водоснабжения и водоотведения | МП | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

## 5. Механизм реализации направления муниципальной программы

Общее руководство за ходом реализации направления осуществляет заместитель главы городского округа города Калуги - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, заместитель начальника управления, председатель финансово-экономического комитета.

### Структурный элемент "Обеспечение комплекса мер, связанных

с ликвидацией аварийного жилищного фонда"

1. Реализация мероприятий осуществляется путем заключения гражданско-правовых договоров и контрактов в порядке, установленном федеральным законодательством.

Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Калуги" является заказчиком на проведение работ по ликвидации аварийного жилищного фонда.

2. Ответственными за реализацию комплекса мероприятий являются:

- начальник отдела объектов социальной и инженерной инфраструктуры;

- председатель финансово-экономического комитета.

Ответственные несут персональную ответственность за своевременную и полную реализацию комплексного процессного мероприятия и представляют информацию о ходе реализации в заинтересованные организации.

### Структурный элемент "Строительство и реконструкция объектов

водоснабжения и водоотведения"

1. Реализация мероприятий осуществляется путем заключения гражданско-правовых договоров и контрактов в порядке, установленном федеральным законодательством.

Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Калуги" является заказчиком на проведение работ по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения городского округа города Калуги Калужской области.

2. Ответственными за реализацию комплекса мероприятий являются:

- начальник отдела объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

- председатель финансово-экономического комитета.

Ответственные несут персональную ответственность за своевременную и полную реализацию комплексного процессного мероприятия и представляют информацию о ходе реализации в заинтересованные организации.

## 6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ

| N п/п | Наименование процессного мероприятия, входящего в состав структурного элемента | Дата наступления контрольной точки |  |  |  | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Контрольная точка 1 | Контрольная точка 2 | Контрольная точка 3 | Контрольная точка 4 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ### 1 | Задача "Снос отселенных домов, освобождение площадок, улучшение внешнего вида городского округа города Калуги Калужской области" структурного элемента "Обеспечение комплекса мер, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ликвидация аварийного жилищного фонда | Включение в план закупок 01.04.2026 | Заключение муниципального контракта 01.06.2026 | Приемка работ 01.12.2026 | Оплата выполненных работ 25.12.2026 | Заместитель начальника управления/председатель финансово-экономического комитета/начальник отдела капитального ремонта/куратор объектов | КТ 1 - план закупок; КТ 2 - контракт; КТ 3 - документ о приемке; КТ 4 - платежное поручение | - |
| ### 2 | Задача "Улучшение водоснабжения и водоотведения населения до существующих нормативов, улучшение качества питьевой воды, снижение стоимости используемой воды, сокращение потерь воды" структурного элемента "Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения | Включение в план закупок 01.04.2026 | Заключение муниципального контракта 01.06.2026 | Приемка работ 01.12.2026 | Оплата выполненных работ 25.12.2026 | Заместитель начальника управления/председатель финансово-экономического комитета/начальник отдела капитального ремонта/куратор объектов | КТ 1 - план закупок; КТ 2 - контракт; КТ 3 - документ о приемке; КТ 4 - платежное поручение | - |