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ФОРМА МОНИТОРИНГА

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(КВАРТАЛЬНАЯ)
за 2 квартал 2025 года

Наименование муниципальной программы: «Сохранение историко-архитектурного облика центра города» («Старый город»)
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Городская Управа города Калуги (сектор по обеспечению деятельности заместителя Городского Головы города Калуги)
	Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения
(4) / (3) * 100 
	Комментарий <1>

	
	Предусмотрено программой/
направлением
	Сводная бюджетная роспись 
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	«Сохранение историко-архитектурного облика центра города» («Старый город»), (всего), в том числе:
	5473,25
	5473,25
	1367,22
	24
	-

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	-

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	-

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	5473,25
	5473,25
	1367,22
	24
	-

	Направление: национальная экономика/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	5473,25
	5473,25
	1061,18
	21
	-

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	-

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	-

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	4861,18
	4861,18
	1061,18
	21
	-

	Комплекс процессных мероприятий: «Сохранение объектов культурного наследия»
	4861,18
	4861,18
	1061,18
	21
	-

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	-

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	-

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	4861,18
	4861,18
	4861,18
	21
	-

	Направление: культура, кинематография/управление записи актов гражданского состояния города Калуги
	612,07
	612,07
	306,04
	50
	-

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	-

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	-

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	612,07
	612,07
	306,04
	50
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Сохранение объектов культурного наследия»
	612,07
	612,07
	306,04
	50
	-

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	-

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	-

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	612,07
	612,07
	306,04
	50
	-


<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).
Отчет о ходе реализации направления «Национальная экономика»
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 
	№ п/п
	Показатели 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	Государственная историко-культурная экспертиза документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия
	

	
	План
	шт
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10
	

	
	Факт/прогноз
	шт
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2
	Разработка проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Калуги
	

	
	План
	шт
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	

	
	Факт/прогноз
	шт
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	

	Отчет о ходе реализации направления «Культура, кинематография»

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 
№ п/п
Показатели 
Единица измерения (по ОКЕИ)
Значения по месяцам
На конец года
янв.
фев.
март
апр.
май
июнь
июль
авг.
сент.
окт.
нояб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (в том числе разработка проектно-сметной документации)
План
шт
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
Факт/прогноз
шт
-
-
-
-
-
0,5
-
0,5
-
-
-
1
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек 

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача «Увеличение сохраненных объектов культурного наследия и (или) историко-культурной среды»

структурного элемента «Сохранение объектов культурного наследия»

	1.1.
	Мероприятие «Государственная историко-культурная экспертиза документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследияу»
	31.01.2025
	31.01.2025
	Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, начальник отдела градостроительного планирования комитета архитектуры и градостроительства управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Утвержденный план-график закупок
	-

	1.2.
	Разработка проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Калуги
	30.05.2025
	30.05.2025
	Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, начальник отдела градостроительного планирования комитета архитектуры и градостроительства управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Приемка выполненных работ
	-

	1.3.
	Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (в том числе разработка проектно-сметной документации)
	30.05.2025.
	30.05.2025.
	Начальник управления записи актов гражданского состояния города Калуги, начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению управления записи актов гражданского состояния города Калуги
	Соглашение о предоставлении субсидий на иные цели
	-


