1 февраля 2026 г. состоялось собрание граждан по обсуждению инициативного проекта «Организация парковочного пространства во дворе МКД № 52 по улице Билибина» и принятию решения об участии в конкурсном отборе инициативных проектов.

По итогам проведенного  собрания принято решение об участии в конкурсном отборе инициативных проектов с проектом «Организация парковочного пространства во дворе МКД № 52 по улице Билибина».

| № п/п | Общая характеристика инициативного проекта | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инициативного проекта | Организация парковочного пространства во дворе МКД № 52 по улице Билибина. |
| 2 | Сведения о территории городского округа города Калуги Калужской области, на которой будет реализован инициативный проект | г. Калуга, ул. Билибина д. 52 |
| 3 | Описание инициативного проекта (необходимо приложить дизайн-проект или проект благоустройства), в том числе: |  |
| 3.1 | Цель и задачи проекта | Сделать двор более комфортным и безопасным для автомобилей, пешеходов и жильцов МКД. Задачи: убрать машины с зеленой зоны и тротуаров: организовать проезд специального транспорта. |
| 3.2 | Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей городского округа города Калуги Калужской области или его части | В качестве добровольного имущественного участия организована пешеходная дорожка напротив 4 подъезда. Оформлена часть зеленой зоны (высажены кусты дерена, пузыреплодника и гортензии, а так же хвойные растения). Проблема с нехваткой парковочных мест приводит к хаотичной стоянке автомобилей посередине дворовой территории, на зеленой зоне в необорудованных парковочных местах, затрудняя безопасное движение пешеходов, проезда автомобилей и специального транспорта. |
| 4 | Обоснование предложений по решению указанной проблемы | Решение общего собрания МКД. Протокол № 2 от 13 мая 2025 г. |
| 5 | Мероприятия, осуществляемые в рамках реализации инициативного проекта (описание необходимых подготовительных мероприятий, конкретных мероприятий в рамках реализации инициативного проекта и иных мероприятий, без которых инициативный проект не может считаться завершенным) | - Организовать работу по устройству бортовых камней. - Организовать работу по установке эко- парковки в виде бетонной газонной решетки с использованием геотекстиля: - парковочная зона на против 4 подъезда общей площадью 42, 5 мкв длина 8, 5 м, ширина 5 м; - парковочная зона на против 4-3 подъезда общей площадью 47, 5 мкв длина 9,5 м, ширина 5 м; - парковочная зона на против 3 подъезда общей площадью 65 мкв длина 13 м, ширина 5 м; - парковочная зона на против 3-2 подъезда общей площадью 65 мкв длина 13 м, ширина 5 м; парковочная зона на против 1 подъезда общей площадью 130 мкв длина 26 м, ширина 5 м., с учетом демонтажа бордюрного камня в количестве 10 шт. |
| 6 | Ожидаемые результаты, в том числе: |  |
| 6.1 | Эффективность реализации проекта | Настоящий проект носит социальное значение и способен в долгосрочной перспективе использоваться несколькими поколениями жителей. Ожидаемый результат от реализации проекта: - Создание комфортной, удобной и безопасной среды для жителей. - Борьба с хаотичной парковкой. - Защита пешеходного пространства от парковки автомобилей. - Обеспечение рационального использования территории. - Улучшение внешнего облика территории. |
| 6.2 | Количество прямых благополучателей (человек) (указать механизм определения количества прямых благополучателей) | Более 120 человек. |
| 7 | Мероприятия по обеспечению эксплуатации содержания объекта после реализации проекта (указать, как будет обеспечиваться дальнейшая эксплуатация объекта, кто будет ответственным за обеспечение сохранности объекта и т.д.) | Парковочная зона будет обслуживаться УК дома, а также силами самих жильцов МКД. |
| 8 | Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта | 1 426 628,36 рублей. |
| 9 | Объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей | 1 212 628,36 руб. |
| 10 | Объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе: | 214 000 руб. – 15% |
| 10.1 | Денежные средства граждан | 69 000 р. — 5 % |
| 10.2 | Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 145 000 р. — 10 % И.П. Чижов Леонид Валерьевич. |
| 11 | Объем неденежного вклада, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе: |  |
| 11.1 | Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие, трудовое участие) | Добровольное имущественное и трудовое участие жителей МКД. Посев газонной травы в бетонные решетки (ячейки) ЭКО. |
| 11.2 | Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (добровольное имущественное участие, трудовое участие) |  |
| 12 | Планируемые сроки реализации проекта | 2026 год |