ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНИЦИАТИВНОМ ПРОЕКТЕ
	№ п/п
	Общая характеристика инициативного проекта 
	Сведения 

	1
	Наименование инициативного проекта
	Баскетбольная площадка МКР Хороший

	2
	Сведения о территории городского округа города Калуги Калужской области, на которой будет реализован инициативный проект
	г. Калуга, ул. Фомушина д.29,31 ул.Хорошая 2,4,6



	3
	Описание инициативного проекта в том числе: 
	

	3.1
	Цель и задачи проекта
	Цель проекта – создание благоустроенного общественного пространства для 4 000 жителей микрорайона Хороший.

Задачи проекта:

- установка покрытия для баскетбольной площадки; земельный участок с кадастровым номером 40:26:000384:5081. площадь 15,1*27,5=415,24 кв.м.
- установка 3-D ограждения для баскетбольной площадки;

	3.2
	Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей городского округа города Калуги Калужской области или его части
	На сегодняшний день в микрорайоне Хороший детские спортивные площадки находятся в аварийном состоянии, что влечет за собой угрозу жизни и здоровья детей. 

	4
	Обоснование предложений по решению указанной проблемы
	Успешная реализация проекта позволит создать безопасную игровую зону для жителей микрорайона, в том числе для большего количества детей. Устройство детской площадки позволит объединить ребят микрорайона и развивать в них физическую активность, занимать их свободное время.

	5
	Мероприятия, осуществляемые в рамках реализации инициативного проекта (описание необходимых подготовительных мероприятий, конкретных мероприятий в рамках реализации инициативного проекта и иных мероприятий, без которых инициативный проект не может считаться завершенным)
	Виды работ, которые необходимо выполнить в рамках реализации проекта:

· Демонтаж старого покрытия площадки 15,1*27,5=415,24 кв.м.
· Демонтаж старого ограждения 85,2 м.п.

· Установка нового резинового 15,1*27,5=415,24 кв.м. покрытия.

· Установка нового 3d ограждения 85,2 м.п. высота 5м. Диаметр прута 5 мм.

· Установка штанг для натягивания сетки для волейбола. Установка сетки.

· Нанесение разметки для игры в баскетбол и волейбол

	6
	Ожидаемые результаты, в том числе:
	

	6.1
	Эффективность реализации проекта
	Главным показателем эффективности реализации проекта являются уровень и качество жизни населения. Благоустройство территории благоприятно скажется на развитии детей микрорайона.

	6.2

	Количество прямых благополучателей (человек) (указать механизм определения количества прямых благополучателей)
	800 человек. Площадкой будут пользоваться все жители микрорайона от младшего до старшего поколения. Т.к. старшее поколение не только гуляет с детьми, но и играет в активные спортивные игры с детьми

	7
	Мероприятия по обеспечению эксплуатации содержания объекта после реализации проекта (указать, как будет обеспечиваться дальнейшая эксплуатация объекта, кто будет ответственным за обеспечение сохранности объекта и т.д.)
	Организация ежегодных субботников жителями микрорайона совместно с администрацией

	8
	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта с приложением сметной документации, прайс-листов и др. 
	2 112 254, 11 рублей

	9
	Объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей
	91% - 1 912 254,11  рублей

	10
	Объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе: 
	9% - 200 000 рублей

	10.1
	Денежные средства граждан 
	200 000 рублей 

	10.2
	Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
	 - 

	11
	Объем неденежного вклада, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе: 
	

	11.1
	Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие, трудовое участие) 
	Уборка территории от мусора, субботники, покраска

	11.2
	Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (добровольное имущественное участие, трудовое участие) 
	 - 

	12
	Планируемые сроки реализации проекта
	2026 г.

	13
	Контактные данные инициаторов проекта, ответственных за инициативный проект (Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты)
	Бутович Олег Валентинович

+7 929 033-37-70 oleg@butovich.com
Синкевич Юлия Владимировна

+7 910 707-10-91 klg.yulia@gmail.com
Кочанов Алексей Алексеевич

+7 960 522-67-96 Prol1062@yandex.ru
Мышкин Александр Сергеевич

+7 910 915-35-75 top-level@mail.ru
Архитов Александр Григорьевич

+7 960 523-55-54 clgs@yandex.ru
Жукова Ирина Игоревна

+7 910 600-42-70 ira.zhukova86@inbox.ru
Зернюкова Юлия Сергеевна

+7 915 895-89-79 




Инициатор проекта 

(лицо, уполномоченное инициатором проекта):                   _____________  Бутович О.В.

                                                                                                       (подпись)          (Ф.И.О.)
