30 января 2026 г. состоялось собрание граждан по обсуждению инициативного проекта «Спортивно-игровая площадка» 1 этап и принятию решения об участии в конкурсном отборе инициативных проектов.

По итогам проведенного  собрания принято решение об участии в конкурсном отборе инициативных проектов с проектом «Спортивно-игровая площадка» 1 этап.

| № п/п | Общая характеристика инициативного проекта | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инициативного проекта | «Спортивно-игровая площадка» 1 этап |
| 2 | Сведения о территории городского округа города Калуги Калужской области, на которой будет реализован инициативный проект | Город Калуга ул. Полесская, территория между д.31 МБОУ «СОШ №33» и ДОУ «Цветочный город». |
| 3 | Описание инициативного проекта (необходимо приложить дизайн-проект или проект благоустройства), в том числе: | Проект «Спортивно-игровая площадка» — это не просто благоустройство. Это необходимое решение острой проблемы нашей школы. Наша школа — это 450 детей и воспитанники ДОУ 300 детей полных энергии и стремлений. Мы хотим построить новую площадку, чтобы: Каждый ребенок гарантированно получил полноценный урок физкультуры. - Снизить риск травм - Дать возможность всем желающим заниматься в спортивных секциях после уроков. - Современная многофункциональная спортивно-игровая оздоровительная площадка, расположенная на фоне лесного массива. Дизайн площадки сочетает элементы спортивной инфраструктуры, зоны отдыха и элементы экологического воспитания, что соответствует актуальным требованиям к организации физкультурно-оздоровительного пространства. На данном месте уже установлено ограждение и заасфальтирована территория внутри. Реализация проекта предполагается в три этапа. 1 этап: Площадка для игры в баскетбол и волейбол, легкоатлетические дорожки На первом этапе реализации проекта предполагается сделать площадку с резиновым покрытием для игры в волейбол и баскетбол размером 19х32 метра с разметкой и с игровым оборудованием - баскетбольные кольца, съемные стойки со стаканами для волейбола с сеткой. По периметру игрового поля предполагаются две легкоатлетические дорожки, в дальнейшем после всех трех этапов реализации проекта легкоатлетические дорожки будут проходить по периметру всей площадки. 2 этап: Площадка для игры в мини-футбол. На втором этапе реализации проекта предполагается сделать площадку для игры в мини-футбол с искусственным газоном размером 26х45 метров, установить футбольные ворота, замкнуть легкоатлетические дорожки. 3 этап: Игровая зона. На третьем этапе планируется сделать резиновое покрытие на оставшейся части площадки, установить столы для игры в настольный теннис, спортивные сооружения для сдачи норм ГТО, оборудовать секцию с песком для прыжков в длину.. Создание спортивной площадки на данной территории обеспечит: - Увеличение активности детей на улице. - Улучшение физического состояния учащихся. - Формирование позитивного отношения к активному отдыху и спорту. |
| 3.1 | Цель и задачи проекта | Целью проекта является благоустройство территории, предназначенной для занятий физической культуры и спортом, в формате спортивной площадки для занятий физической культуры и силовых тренировок. Спортивная площадка - это место приобщения детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры для их физического развития, а также укрепления детско-родительских связей. В соответствии с проектом предполагается организовать спортивную площадку, установить оборудование для спортивных тренировок. Организованное пространство позволит осуществлять не только образовательную деятельность, но и послужит местом для времяпровождения воспитанников ДОУ «Цветочный город», и юных жителей микрорайона в вечернее время и выходные дни. Данная спортивная площадка может использоваться как территория проведения муниципальных событий физкультурно-спортивной направленности. |
| 3.2 | Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей городского округа города Калуги Калужской области или его части | Сегодня в мире цифры особое внимание привлекает к себе ухудшение физического и социального здоровья подрастающего поколения. Данный район удален от учреждений спорта, расположенных в центре города, и не имеет современных спортивных площадок. В школе обучается 7% детей из многодетных и 8% из малообеспеченных семей, а также 3% детей участников СВО и 3% детей с ограниченными возможностями здоровья. Большинство этих ребят не имеют возможности посещать спортивные секции, так как это требует денежных затрат со стороны родителей. Территория школы является местом притяжения для молодежи микрорайона. Однако, имеющаяся заасфальтированная спортивная площадка не отвечает современным требованиям к спортивным объектам по функциональности и безопасности использования и не позволяет организовать разностороннее физическое развитие и укрепление здоровья детей и молодежи, не обеспечивает благоприятных условий для привлечения большего числа жителей микрорайона для участия в спортивных событиях. Современная спортивная площадка на территории школы станет круглогодичным местным островком досуга и спортивного отдыха, не только детей, но и их родителей, позволит на более эффективном уровне проводить работу по профилактике правонарушений, девиантного поведения, бродяжничества, безнадзорности в детской среде, а также профилактику распространения социально-негативных явлений среди обучающихся. |
| 4 | Обоснование предложений по решению указанной проблемы | В результате опроса инициативной группой жителей микрорайона, обучающихся школы и их родителей, а также родителей воспитанников ДОУ «Цветочный город» была выявлена необходимость благоустройства территории между д.31 МБОУ «СОШ №33» и ДОУ «Цветочный город» (спортивная площадка). |
| 5 | Мероприятия, осуществляемые в рамках реализации инициативного проекта (описание необходимых подготовительных мероприятий, конкретных мероприятий в рамках реализации инициативного проекта и иных мероприятий, без которых инициативный проект не может считаться завершенным) | Виды работ, которые необходимо выполнить в рамках реализации проекта: - ямочный ремонт основания в необходимых местах; - укладка резинового покрытия 19Х32м; - укладка легкоатлетических дорожек вокруг игрового поля до внутренних границ огороженной спортивно-игровой площадки. С трех сторон игрового поля по 3,6 м, итого общая площадь зоны дорожек 376,56 м2; - совмещенная разметка игрового поля для игры в баскетбол и волейбол на площади 19х32м; -установка спортивных сооружений на игровом поле: стойка баскетбольная 2 шт., стойки волейбольные со стаканами 2 шт.; |
| 6 | Ожидаемые результаты, в том числе: | -создание условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, - проведение культурных мероприятий. |
| 6.1 | Эффективность реализации проекта | Главным показателем эффективности реализации проекта являются уровень и качество жизни населения. Спортивная площадка сплотит большее количество жителей города к здоровому образу жизни. |
| 6.2 | Количество прямых благополучателей (человек) (указать механизм определения количества прямых благополучателей) | 3000 человек: - Обучающиеся школы, - Воспитанники ДО - Жители микрорайона, - Жители ближайших сел и деревень. |
| 7 | Мероприятия по обеспечению эксплуатации содержания объекта после реализации проекта (указать, как будет обеспечиваться дальнейшая эксплуатация объекта, кто будет ответственным за обеспечение сохранности объекта и т.д.) | После завершения финансирования проекта и строительства спортивной площадки, содержание и сохранность спортивной площадки будет осуществляться инициативной группой и привлечение школьников. |
| 8 | Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта | 6 124 980 рублей |
| 9 | Объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей | 5 818 731 руб |
| 10 | Объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе: | 5% - 306 249 рублей |
| 10.1 | Денежные средства граждан | 3% - 183 749,4 рубля |
| 10.2 | Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 2% - 122 499,6 рублей ИП Козлов А. А. |
| 11 | Объем неденежного вклада, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе: |  |
| 11.1 | Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие, трудовое участие) | -Окрашивание имеющегося оборудования -Уборка прилегающей территории перед началом ремонтных работ |
| 11.2 | Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (добровольное имущественное участие, трудовое участие) | - проведение субботника после окончания ремонтных работ |
| 12 | Планируемые сроки реализации проекта | 2026 |