18
19

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КАЛУГИ
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2024 ГОД И ПЛАНЫ НА 2025 ГОД

Сфера деятельности городского хозяйства включает в себя широкий круг вопросов в области  транспорта, дорожного хозяйства, благоустройства  и экологии. 

В 2024 году выполнение мероприятий  осуществлялось управлением городского хозяйства совместно с подведомственными учреждениями и предприятиями города Калуги - МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», МБУ «Калугаблагоустройство», МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства»;  МУП «Калугаспецавтодор»; МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса»; МБУ «Калужские городские коммунальные электрические сети».
Реализация в рамках полномочий и обязательств управления городского хозяйства города Калуги  за 2024 год 
	Предусмотрено  всего  по УГХ (тыс.руб.)  31.12.2024
	3 599 203,1

	в т.ч.

	Из средств местного бюджета
	2 466 316,1

	Из средств областного  бюджета
	1 131 642,6



	Из средств федерального бюджета
	1 244,4


	Кассовое  исполнение  (тыс.руб.)  31.12.2024
	3 502 444,5

	в т.ч.

	Из средств местного бюджета
	2 435 020,2

	Из средств областного  бюджета
	1 066 179,9

	Из средств федерального бюджета
	1 244,4

	% исполнения 
	97,3


1. Дорожное хозяйство

Ремонт  тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Предусмотрено — 103 830,8 (тыс. руб.); направлено — 102 404,0 (тыс.руб.)  (в т.ч. из средств муниципального бюджета — 5 682,6 тыс.руб.; областного бюджета — в сумме          96 721,4  тыс.руб. ) МКУ «СЕЗГХ» 
 Кассовое  исполнение    - 98,6  %

Заключено Соглашение между Городской Управой города Калуги и министерством транспорта Калужской области на предоставление из бюджета Калужской области в 2022-2024 годах бюджету муниципального образования города Калуги иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные  качественные дороги». Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств  на 2024 год в соответствии с Соглашением  составил 103 238,8 тыс.руб. Из них средства областного бюджета -  97 132,1 тыс. руб.; софинансирование  из средств МО — 6 106,7 тыс.руб. )

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году приведены в нормативное состояние 2 автомобильные дороги: ул. Огарева и Площадь Победы с установкой «плавающих» люков общей протяженностью 1,375 км. 
На ул. Огарева в рамках ремонта отремонтированы тротуары в плиточном исполнении на площади 5 255,2 кв.м., площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила 10 898,7 кв.м.

По пл. Победы отремонтированы тротуары на площади 5 774,9 кв. м, площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила 7 475 кв. м.

При реализации проекта организации дорожного движения на пл. Победы выполнены следующие мероприятия:


- для безопасного движения пешеходов ликвидированы три нерегулируемых пешеходных перехода на примыкании ул. Маршала Жукова к пл. Победы;


- установлено пешеходное ограждение;


- установлены автоматизированные системы проекционных пешеходных переходов на 3-х нерегулируемых пешеходных переходах;


- нанесена горизонтальная дорожная разметка;


- обустроены направляющие островки, приподнятые над проезжей частью на пересечениях пл. Победы и ул. Кирова, пл. Победы и ул. Степана Разина  для канализирования движения, отклонения траектории движения транспорта от центральной части перекрестка;


- для качественного транспортного обслуживания населения выполнено обустройство дополнительной автобусной остановки с обустройством заездного кармана, нанесена дорожная разметка  и установлены дорожные знаки  «Место остановки автобуса».


Общая площадь ремонта асфальтобетонного покрытия составила более 18 тыс. кв. м.

Также в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» проведены работы по замене мостовых ограждений на Гагаринском мосту протяженностью 1 356 п. м. На Дамбе Яченского водохранилища полностью заменили мостовые и дорожные ограждения протяженностью 280 п. м. и 3 360 п.м. соответственно.


Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обследованию и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. Работы выполнены в полном объеме.
Планы на 2025 год 

Ежегодно с 2019 года управлением городского хозяйства города Калуги выполняются работы по обследованию и оценке технического состояния 253,878 км автомобильных дороги (192 дороги) общего пользования местного значения МО «Город Калуга» (диагностике), включенных в перечень Калужской агломерации. Указанные работы будут продолжены и в 2025 году. Стоимость выполнения работ составит 3 300, 4  тыс. руб. 
Содержание автомобильных дорог и тротуаров
(МКУ «СЕЗГХ»; МБУ «СМЭУ»; управление городского хозяйства) 
Предусмотрено —1 275 909,1  (тыс.руб.) ;  направлено —1 212 392,9 (тыс.руб.)
(в т.ч. из средств муниципального бюджета — 983 228,4  тыс.руб.; областного бюджета — в сумме 229 164,5 тыс.руб. ) 
Кассовое  исполнение  - 95 %

Выделена субсидия из средств  областного бюджета по соглашению с министерством транспорта Калужской области на осуществление дорожной деятельности  в 2024 году. 

Объем финансирования на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения из средств областного бюджета в соответствии с соглашением составил 268 083,5 тыс. руб. Софинансирование из средств МО на мероприятие  — 15 063,4 тыс. руб. В том числе, в рамках содержания автомобильных дорог выполнен  ремонт автомобильной дороги Яченская Набережная в г. Калуга, I - II этап.
Протяженность городских дорог, на которых осуществляется механизированная уборка, составляет 481,586 км. Содержание городских автомобильных дорог осуществляют муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» (посредством проведения электронного аукциона). Также в зимний период времени часть территорий города (порядка 30%) передано на содержание подрядным организациям.

Выполнены следующие работы по содержанию улично-дорожной сети МО «Город Калуга» за текущий период времени:
- механизированная уборка автомобильных дорог, в том числе 279,7 км – это улицы 1,2 категории, содержание которых в зимний период времени осуществляется с использованием противогололедных материалов;
-механизированная уборка тротуаров на площади 648,1 тыс. кв. м.; тротуаров ручным способом на площади 29,3 тыс. кв. м. в зимний период времени;
- ручная уборка прилотковой части дороги на площади 16,54 тыс. кв. м;

- содержание 61 лестничных сходов на площади 4,8 тыс кв. м.;
- содержание 356 посадочных площадок остановок общественного транспорта;

- содержание 2 пешеходных переходов: подземный на ул. Гагарина и надземный между мкрн. Турынино 1 и Турынино 3.;
- содержание снежной свалки в д. Доможирово на площади 87,4 тыс. кв. м.;

- осуществлен вывоз снега в объеме 352 245 м3.
Также, проведены следующие работы:
- ремонт кровли остановочных павильонов – 1 112,1 м2;

- покраска стен остановочных павильонов – 7 744 м2;

- покраска пешеходных ограждений — 6 685 п.м.;

- покраска бордюрного камня — 57 524 м2;

- отремонтировано 6 лестничных сходов по следующим адресам:
    1. ул. Карачевская в районе д. 1;

    2. ул. Максима Горького в районе д. 100;

    3. ул. Знаменская между д.3-4;

    4. ул. Ф. Энгельса, д. 149;

    5. ул. Чехова, д. 5 к ДСО «Труд» маленькая;

    6. ул. Чехова, д. 5 к ДСО «Труд» большая.
Выполнены работы по ямочному ремонту автомобильных дорог:

- литой асфальто-бетонной смесью на площади 3381  кв. м.;

- горячей асфальто-бетонной смесью на площади 12676 кв. м.
Проводились работы по локальному ремонту участков плиточного покрытия на площади 207,1 м2 тротуарной плитки.

С начала года было ликвидировано 79 несанкционированных свалок.
В рамках заключенного с министерством транспорта Калужской области соглашения  в 2024 году выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Калуга» на площади 140 423 кв. м .
С целью продления срока службы дорожного покрытия автомобильных дорог в 2024 году выполнены работы по замене верхнего слоя дорожного покрытия на 39 объектах.
В текущем году  также было выделено финансирование на устранение деформаций и повреждений покрытий дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга».

Перечень объектов сформирован по предложениям депутатов Городской Думы города Калуги в приоритетном порядке. В результате проведения мероприятий по замерам предложенных дворовых территорий и проездов определены 246 объектов. Благоустроить удалось 115 объектов, что составляет 47,2 % от общего числа запланированных. Площадь ремонта составила 33,9 тыс. кв.м. Объекты, по которым не успели приступить, включены в потребность на 2025 год. Возможность их проведения будет рассмотрена при условии наличия достаточного бюджетного финансирования и согласования с депутатами Городской Думы города Калуги по данному избирательному округу.
Планы на 2025 год 

Расходы на содержание тротуаров и автомобильных дорог предусматривают уборку дорог и тротуаров (очистка проезжей части дорог, тротуаров, пешеходных дорожек от грязи, снега, вывоз снега, устранение гололеда, уборка несанкционированных свалок, вывоз мусора от контейнеров, стоящих вдоль дорог, покраска бордюрного камня, ремонт дорожных элементов ограждений, лестничных сходов, содержание и ремонт урн на дорогах,  ремонт и содержание остановочных павильонов, ямочный ремонт).


Кроме того, необходимо выполнить мероприятия по поддержанию транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и тротуаров в межремонтный период,
осуществить быструю очистку от песка улично-дорожной сети после зимнего периода.

 Планируется  выделение субсидии из средств  областного бюджета по соглашению с министерством транспорта  на осуществление дорожной деятельности   в 2025 , 2026 году. 
Софинансирование из средств МО на мероприятие составит ежегодно - 1 685,7 тыс.руб. (МКУ «СЕЗГХ» - замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия  дорог).
Содержание ливневой канализации  

На содержание  ливневой канализации планируется ежегодно направлять  по 16 488,5 тыс.руб.


Полученные МУП «Калугаспецавтодор» финансовые средства направлены на  проведение работ по обследованию 65 915 м сетей ливневой канализации; 1 768 шт. смотровых колодцев; 912 шт. дождеприемных колодцев. 

Также выполнены работы по ремонту дождеприемных/смотровых колодцев в количестве 101 шт. и работы по прочистке дождеприемных решеток в количестве 122 шт. 

Работы по устранению подтоплений проводятся на регулярной основе согласно поступающим заявкам.
Выполнение комплекса работ  по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и  междворовых проездов  (МБУ «СМЭУ») 
Направлено из средств муниципального бюджета   - 4 963,0  тыс.руб. исполнение 100% 

МБУ «СМЭУ» осуществляет ямочный ремонт на дворовых территориях и междворовых проездах  в рамках предложений депутатов Городской Думы города Калуги о расходах бюджета муниципального образования «Город Калуга» на 2024 год.

Выполнены работы по ямочному ремонту дворовых территорий и междворовых проездов на площади 4 312,8  м2.
Укрепление материально- технической базы  учреждений в сфере дорожного хозяйства; услуги финансовой аренды (лизинга) для приобретения дорожной спецтехники и транспортных средств

В 2019 году  подведомственным МБУ «СМЭУ» закуплена дорожная спецтехника для уборки городских территорий на условиях финансового лизинга (заключены 2 муниципальных контракта  на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) с АО «Сбербанк Лизинг»). Сумма расходов в 2024  году на лизинговые платежи составила  71 125,6 тыс. руб.

В 2024 году рамках выделенной субсидии на иные цели МБУ «СМЭУ» было приобретено 6 единиц многофункциональных комбинированных машин в комплекте с навесным оборудованием  повышенной маневренности для зимней уборки городских территорий с комплектом  бортового навигационно-связного оборудования. На эти цели выделена субсидия из средств областного бюджета в сумме 76 877,7 тыс. руб. (Общая стоимость с учетом софинансирования средств МО составила 76 929,3 тыс. руб.) Кроме того, из средств муниципального бюджета приобретено моющее оборудование для содержания леерных ограждений вдоль автомобильных дорог, датчики уровня топлива и средств контроля бортовых механизмов на транспортные средства,  30 комплектов оборудования для оснащения КДМ, шлифовальная машина, 2 бензогенератора, бензопила,  2  автоэвакуатора  с краново-манипуляторной установкой.

Также в 2024 году  МУП ГЭТ «УКТ» г. Калуги были приобретены 4 подметально-вакуумные машины для уборки городских территорий. На эти цели была выделена субсидия из средств областного бюджета в сумме 53 966 тыс. руб. (Общая стоимость с учетом софинансирования средств МО составила 54 020 тыс. руб.)
Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Город Калуга"
 Направлено на мероприятия  -  949 927,2 (тыс.руб. )   (из них средства областного бюджета —553 904,6 тыс.руб.) 
из них:

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров автомобильным и электрическим транспортом: 
Кассовое исполнение —268 760,9 тыс.руб.(исполнение 99,3 %)

На сегодняшний день на территории муниципального образования «Город Калуга» функционирует: 64 автобусных и 11 троллейбусных маршрутов регулярного сообщения. За отчетный период в рамках заключенных муниципальных контрактов перевезено электрическим транспортом (троллейбусами) порядка 12,4 млн пассажиров, автомобильным транспортом (автобусами) - 20,9  млн пассажиров.

На территории МО «Город Калуга» транспортное обслуживание населения осуществляют следующие организации: МУП ГЭТ «УКТ» г.Калуги, ООО «Эгоном-1», ООО «Эгоном-3»,  ООО «Авто-М», ООО «Гефест, ООО «СТ-Легион», ООО «Эталон-Сервис», ООО «Авто-Шик».


В целях осуществления круглосуточного контроля за движением общественного транспорта организована Центральная диспетчерская служба.


Центральная диспетчерская служба  при  помощи  системы  ГЛОНАСС   осуществляет мониторинг движения транспорта, оперативно уведомляет перевозчиков о заторах, сложившихся на улично-дорожной сети города, а также в круглосуточном режиме информирует население по многоканальному телефону о движении пассажирского транспорта. Использование на транспорте спутниковых навигационных технологий на базе ГЛОНАСС оказывает значительный управленческий, экономический, социальный и экологический эффекты, а также повышает безопасность жизнедеятельности населения.


Данная служба осуществляет мониторинг соблюдения водителями транспортных средств Правил дорожного движения РФ.


Все жалобы и обращения, поступившие в Центральную диспетчерскую службу обрабатываются и доводятся до сведения руководителей транспортных организаций для принятия мер к водителям маршрутных транспортных средств. На основании поступивших обращений и жалоб формируется график проверок межведомственной комиссии и проводятся внеплановые проверки. 


Льготным категориям граждан, в том числе меры социальной поддержки которых относятся к ведению Калужской области, выданы электронные транспортные карты Автоматизированной системы оплаты проезда. 


Возмещение транспортным организациям недополученных доходов за перевозку льготных категорий граждан осуществляется на основании сведений Автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП).

На основе проведенного анализа, проектной организацией был разработан механизм проведения оптимизации маршрутной сети на период 2020 - 2027 гг., который подразумевает поэтапное  введение изменений в принцип работы общественного транспорта. 
1 этап - Северное направление включает в себя такие микрорайона как: Северный, Кубяка, Канищево, Терепец, п.Молодежный. Данный этап реализован в октябре 2020 года.
2 этап - Южное направление включает в себя Правобережье, Ромоданово, Шопино (маршруты: 4, 44, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 76, 93).  Данный этап реализован в 2024 году.

3 этап - Западное направление включает в себя микрорайоны: центральная часть города, Анненки, Силикатный, Калуга-1, Калуга-2, Мстихино, Резвань, Куровской (маршруты: 3, 10, 12, 20, 21, 22, 30, 31, 33, 37, 80, 81, 82, 85, 86). Планируемый срок реализации 2025-2026 гг.
4 этап - Восточное направление включает такие микрорайоны, как: Турынино, Ждамирово, Малинники, Ольговка, Грабцево  (маршруты: 8, 41, 42, 43, 45,66, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 83). Планируемый срок реализации 2026-2027 гг.
Благодаря приобретению нового транспорта мы запустили второй этап Оптимизации – Правобережное направление. 

Запуск нового транспорта в район Правобережье осуществлялся поэтапно с 1 декабря 2023 года по 1 сентября 2024 года.
         В рамках оптимизации района Правобережье: 
С 1 декабря 2023 г. начали работу новые маршруты:

-  № 26(л) «Городской Рынок - Правгород - ул.Серафима Туликова» - 12 средних автобусов,

- № 76(л) «мкр «Кошелев» - скв. «Медицинских Сестер» - 7 средних автобусов (ранее до Леруа Мерлен и Калуга-1, принято решение с 1 февраля 2024 об изменении схем, для сокращения интервала). (в настоящее время 9 средних автобусов),
С 1 февраля 2024 г. начали работу следующие маршруты:

- № 4(л) «мкр. «Веснушки» - Правгород - Аэропорт - Грабцево» - 4 больших автобуса+7средних автобусов,

- № 44(л) «КЗТА - ул.Кирова - СК «Квань» - 8 средних автобусов (в настоящее время 5, в связи с нехваткой водителей),
- № 72(л) «мкр. «Веснушки» - общежития «Фуяо Стекло Рус» -  2 средних автобуса (в настоящее время 1, в связи с нехваткой водителей).
С 1 апреля 2024 г. провели замену транспорта на существующих муниципальных маршрутах социального направления и пуск новых:

- № 23л «сквер медсестер - д.Колюпаново», 

- № 24л «сквер медсестер — д.Никольское»,

- № 25л «сквер Медсестер - Шопино», 

- № 27л «сквер Медсестер — д.Пучково», 

- № 28л «сквер медсестер – Ромоданово».

   С 1 июня 2024 г. осуществили пуск нового транспорта на маршрут: 

- № 29л «ст. Калуга-1 - р-н Кошелев» (20 ед. больших автобусов).
С 15 августа 2024 г. по многочисленным просьбам жителей  «старого» Правобережья были внесены изменения в схему маршрута № 76 (л). Теперь его движение осуществляется от остановки ул. Генерала Попова, д. 20 до пл. Победы. 

С 1 сентября 2024 г. осуществлен пуск нового транспорта на маршруте: № 29(л) «ст. Калуга-I – Правобережье - мкр. «Кошелев» в количестве 5 единиц большой вместимости.

С 1 сентября 2024 г. добавлено 7 единиц автобусов большой вместимости на муниципальный маршрут № 34(л) «парк им. К.Э. Циолковского – Университетский городок».

С 21 октября 2024 г. добавлена одна единица автобуса большой вместимости на муниципальный маршрут № 20(л) «скв. Медицинский сестер - ст. Калуга-II».


Также на регулярной основе вносятся изменения в графики движения муниципальных маршрутов по просьбам жителей.


В настоящее время по многочисленным просьбам жителей д. Некрасово рассмотрен вопрос о запуске автобуса в данном направлении в круглогодичном режиме.


Также в муниципальный маршрут № 82(л) «скв. Медицинских сестер - д. Белая - д. Черносвитино» добавляется остановочный пункт «ЖК «Белые Росы».

Услуги финансовой аренды (лизинга) для приобретения дорожной спецтехники  и транспортных средств
В 2020, 2021 году приобретены автобусы ПАЗ, ЛиАЗ  на условиях финансового лизинга  для перевозки пассажиров в количестве 64 единицы. Из средств муниципального бюджета направлено  92 063,1 тыс. руб.
Модернизация транспортной инфраструктуры и приобретение подвижного состава  для организации транспортного обслуживания

Предоставлена субсидия из областного бюджета  (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с модернизацией  транспортной инфраструктуры и приобретением подвижного состава для организации транспортного обслуживания населения в сумме 278 438,2 тыс. руб. Денежные средства  направлены на финансовое обеспечение расходов по договору финансовой аренды (лизинга). Кроме того,  предоставлена субсидия из областного бюджета в сумме  221 500,4 тыс.руб.- остаток средств за поставленные  автобусы в рамках СКК (Всего приобретено 28 автобусов).  Сумма софинансирования из средств МО на мероприятия составила — 31 589,6 тыс.руб.

Согласно заключенного договора в 2023 году приобретены 107 новых низкопольных автобусов, в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), предоставляемых АО «ГТЛК» (лизинг) для реализации 2 этапа оптимизации общественного транспорта в городе Калуге - район Правобережье.  Кроме того, в рамках специального казначейского кредита приобретено 28 ед. автобусов (10 ед. большого класса и 18 ед. среднего класса). Данными автобусами  усилены существующие муниципальные (социальные, льготные) маршруты. Всего приобретено 135 единиц автобусов большого класса (114 мест) и среднего класса (77 мест). 


Кроме того, в 2024 году в рамках участия в инвестиционном проекте «Приобретение подвижного состава наземного общественного транспорта для последующей передачи в лизинг» закуплены 30 новых больших комфортабельных автобусов, которые были направлены на усиление северного направления, а именно муниципальных маршрутов № 9(л) «ул. Кирова - пос. Северный - д. Канищево», и № 97(л) «Швейная фабрика - ул. Ленина - пос. Северный - д. Канищево». Сумма средств из областного бюджета  на услуги лизинга составила 17 101,9 тыс.руб. Финансовые средства выделены в рамках расходов непрограммного характера.

Основные задачи на 2025 год - повышение качества услуг, обеспечение безопасности пассажиров, разработка проекта транспортнного депо для муниципального транспорта; обновление автобусного парка и реализация проекта «Оптимизация общественного транспорта г. Калуги»; обновление троллейбусного парка  МУП ГЭТ «УКТ».

Организация диспетчерского обслуживания  транспортных средств  - МБУ «СМЭУ»

Направлено на мероприятие  из средств муниципального бюжета 3 555,0 тыс.руб.

В 2025 году работа диспетчерской службы будет продолжена - осуществление контроля за движением общественного транспорта, информирование населения о работе транспорта и обработка жалоб, поступающих от населения. В целях улучшения уровня предоставляемого сервиса на постоянной основе проводится работа по обновлению и оптимизации функций и сервисов ЦДС.
Организация парковочного пространства, обеспечение деятельности МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства»

Расходы  на  обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального казенного учреждения " Служба единого заказа  городского хозяйства" из средств муниципального бюджета  составили  64 219,0  (тыс.руб.) - 100% 

Городские платные парковки являются для муниципалитета хорошим инструментом контроля дорожной ситуации. На территории города в рамках реализации первого этапа по  внедрению  платных парковок  оборудовано 1 685 парковочных мест. В результате реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог, а также организации платных городских парковок  скорость движения автотранспорта в часы пиковых нагрузок возросла на 8 %, пропускная способность улиц увеличилась на 12-17 %, аварийность снизилась на 19%. 

На сегодняшний день на территории муниципального образования «Город Калуга»  введены платные парковки на следующих улицах города Калуги:  

- ул. Кирова;


- площадь Мира;


- площадь Победы;


- ул. Ленина, на участке от ул. Кирова до ул. Суворова;


- ул. Плеханова, на участке от ул. Дзержинского до ул. Суворова;


- ул. Рылеева, на участке от ул. Достоевского до ул. Суворова;


- ул. Марата, ограниченная ул. Кирова и ул. Достоевского;


- ул. Герцена, ограниченная ул. Кирова и ул. Суворова;


- площадь Театральная;


- ул. Суворова, ограниченная пер. Суворова и пер. Теренинским.;


- ул. Дзержинского на участке от ул. Баумана до ул. Николо-Козинская;


- ул. Достоевского на участке от ул. Плеханова до ул. Московская;


- ул. Циолковского на участке от ул. Ак. Королева до ул. Большевиков;


- ул. Гагарина на участке от скв. Мира до ул. Ак. Королева;


- пер. Кирова на участке от ул. Кирова до ул. Суворова;


- ул. Плеханова на участке от ул. Суворова до ул. Огарева;


- ул. Плеханова на участке от ул. Дзержинского до ул. Достоевского;


- ул. Ак. Королева на участке от ул. Гагарина до ул. Баумана;


- ул. Театральная на участке от ул. Дзержинского до ул. Дарвина.


За текущий период времени:


Поступило в бюджет за пользование парковкой - 35 315,5 тыс. руб..


Поступило в бюджет по приобретенным абонементам - 3 066,0 тыс. руб.


Взыскано в бюджет штрафов -  22 898,6 тыс. руб


(в том числе на принудительном исполнении – 3 299,6 тыс. руб).
 Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга»
Предусмотрено на  мероприятия подпрограммы : - 151 259,0 тыс.руб.  (в т.ч. из средств муниципального бюджета —  81 949,7  тыс.руб.;  областного бюджета  -  в сумме 69 309,3 тыс.руб. )  Исполнители - МКУ «СЕЗГХ»; МБУ «СМЭУ»)
Направлено  - 124 815,5  (тыс.руб.) (из них средства областного бюджета —   44 323,1 тыс.руб.) Исполнение — 82,5  %
Выделена субсидия из средств  областного бюджета по соглашению с министерством транспорта Калужской области на осуществление дорожной деятельности   в 2024 году. 
Объем финансирования на мероприятия по БДД из средств областного бюджета составил 69 309,3 тыс.руб.
План мероприятий по безопасности дорожного движения формируется ежегодно, исходя из выделенного финансирования, с учетом мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, с учетом предложений ГИБДД УМВД России по г.Калуге, а также решений комиссий по безопасности дорожного движения в г.Калуге.
Проведены следующие мероприятия по БДД:
 В рамках муниципального задания МБУ «СМЭУ»

- содержание и текущий ремонт светофорных объектов – 182 объекта ежемесячно;

- демонтаж дорожных знаков – 70 шт.;

- содержание и текущий ремонт дорожных знаков – 4 200 шт.;

- содержание и ремонт пешеходных ограждений – 1 138  п. м.;

- содержание и ремонт пешеходных ограждений(оцинкованных) - 186 п. м.;

- содержание искусственных неровностей – 140  м2; 

- нанесение горизонтальная дорожной разметки краской – 668 000 м2.

 Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказа городского хозяйства»
Центр организации дорожного движения. 

За текущий период времени  проведены следующие мероприятия:

1. Заключены 4 муниципальных контракта: на выполнение проектных и изыскательских работ по организации дорожного движения, по разработке проектной документации (УДС), разработке проектной документации с устройством светофорного объекта, на модернизацию светофорных объектов по следующим объектам:

1) ул. М. Жукова-ул. Подгорная;


2) ул. Набережная, д. 6 (морская школа);


3) ул. Набережная, в районе Гагаринской развязки;


4) площадь Победы;


5) ул. Малинники;


6) пер. Тульский; 


7) ул. Прирельсовая;


8) ул. Чехова (работы по выполнению топографической съемки для разработки проектов ОДД);


9) пересечение ул. Тарутинская и ул. Зерновая в г. Калуге. Работы выполнены в полном объеме.

Работы выполнены в полном объеме.

2. Заключено 9 муниципальных контрактов на выполнение работ по изготовлению, установке, монтажу, демонтажу дорожных знаков. Работы выполнены в полном объеме. Установлено более 560 дорожных знаков.
3. Проведены работы по установке видеокамер для мониторинга дорожного движения. 

4. Выполнены работы по муниципальному контракту на установку новых светофорных объектов (типа Т7):
- ул. М. Жукова-ул. Подгорная;

- ул. Набережная, д. 6 (морская школа);

- ул. Набережная, в районе Гагаринской развязки.
5. В рамках дополнительного финансирования был скорректирован и масштабно увеличен адресный перечень монтажа проекционного оборудования для освещения дорожной разметки на территории МО «Город Калуга». Работы по установке проекционного оборудования проведены  по 55 адресам.

6. Заключены 2 муниципальных контракта на закупку и установку сигнальных столбиков на ул. Зерновая, работы  выполнены в два этапа:

- установка на ул. Зерновая, от ул. Радищева до д. 30 по ул. Зерновая;

- установка ул. Зерновая, от д. 30 по ул. Зерновая до д. 56 по ул. Зерновая.
7. Работы выполнены по 4 муниципальным контрактам на устройство искусственных дорожных неровностей:
- п. Росва, ул. Пролетарская, ул. Мира;

- ул. Ленина;

- к д. 25 по ул. Калуга-Бор;

- ул. Садовая.
8. Работы выполнены по муниципальному контракту на выполнение работ по установке технических средств организации дорожного движения в г. Калуга на ул. Пушкина.
9. Работы выполнены по 4 муниципальным контрактам по обустройству подходов к пешеходным переходам:
- устройство подходов к пешеходному переходу в р-не д. 185 ул. Баррикад к д. 3 по ул. Грабцевское шоссе. Работы выполнены в полном объеме.
- устройство подходов к пешеходному переходу на ул. Горького в р-не д. 9 (МБДОУ №87 "Золушка"). Работы выполнены в полном объеме. 
- подход на ул. Азаровская - Терепецкий проезд;

- пешеходный переход пересечение ул. Дзержинского-ул. Николо-Козинская, в районе д. 22 по ул. Николо-Козинская.
10. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по организации дорожного движения на пересечении ул. Тарутинская и ул. Зерновая с модернизацией светофорного объекта в г. Калуга.

11. Работы выполнены по муниципальному контракту на выполнение работ по установке светофора на ул. Тарутинская в районе д. 184 (конечная остановка троллейбуса).

12. Работы выполнены по муниципальному контракту на выполнение работ по установке стойки «Табло вызывное пешеходное - индикационное сенсорное». Такое оборудование  установлено впервые на территории МО «Город Калуга».
13. Работы выполнены по муниципальному контракту на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог: устройство остановочных пунктов г. Калуга ул. Набережная. 

14. Работы выполнены по муниципальному контракту на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки термопластиком и холодным пластиком на территории МО "Город Калуга". Данные мероприятия проведены в рамках содержания автомобильных дорог.
15. Работы выполнены по муниципальному контракту на выполнение работ по организации дорожного движения на участке ул. Глаголева в районе д.52 с устройством светофорного объекта.
В 2025 году запланированы работы по содержанию технических средств организации дорожного движения, проведению мероприятий, направленных на ликвидацию мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и повышение БДД на дорогах города Калуги в целом.

Планируется провести работы установке новых и по модернизации существующих светофорных объектов, установке новых дорожных знаков, обустройству  пешеходных переходов и нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластиком и холодным пластиком на территории МО «Город Калуга». 

Также планируется продолжить работу по оснащению пешеходных переходов проекционным оборудованием для освещения горизонтальной дорожной разметки.
 Благоустройство (Городская среда) Основные мероприятия, показатели:
Мероприятия по озеленению
 Предусмотрено и направлено : 187 545,9 (тыс.руб.)
Кассовое  исполнение   - 100 %
 МБУ «Калугаблагоустройство»; УГХ.

Большое внимание уделяется содержанию в чистоте и ухоженности городских объектов.  Уборка центральных объектов  (46% территорий) производится ежедневно, 20% - 5 раз в неделю, 31% - 3 раза в неделю, 3% - по заявочной системе). Общая площадь территорий 107 объектов благоустройства  (4 парка, 59 скверов, 10 бульваров, 34 зеленых зоны) составляет 917 731,7 кв. м. 

Зимние работы по удалению снега и ледяных образований в парках и скверах проводятся до начала движения пешеходов, а также в течение дня. Обработка песко-соляной смесью дорожек в парках и скверах осуществляется при условии гололедицы после очистки снега и наледи. Дорожки, скамейки, урны, малые архитектурные формы, подходы к ним, а также пространство вокруг них также очищается от снега и наледи.

В летний период производились работы по механизированному и ручному подметанию пешеходных дорожек общей площадью 284 771,2 кв. м., выкашиванию газонов общей площадью 618 236,5 кв. м., поливу зеленых насаждений, помывке дорожек и МАФов, уборке и вывозу мусора.

В целях обеспечения безопасности и сохранности оборудования, материалов и других товарно-материальных ценностей, находящихся или хранящихся на территории объектов благоустройства (Центральный парк культуры и отдыха, парк им.К.Э.Циолковского, Новый городской парк ТЮЗ), заключены контракты на оказание услуг частной охраны. 

Ежегодно управлением городского хозяйства города Калуги формируется план содержания зеленых насаждений, который включает в себя несколько видов обрезки: санитарную, омолаживающую, формовочную, а также валку аварийных, больных, полностью иссохших деревьев. Основан план на количестве обращений жителей и на результатах ежедневного обследования деревьев.


С начала 2024 года выполнены работы по вырубке 2 400 аварийных деревьев и обрезке 482  зеленых насаждений.

В мае и сентябре текущего года произведена акарицидная (противоклещевая) обработка 20 объектов благоустройства общей площадью 30,8 га. 

В мае и сентябре текущего года произведена акарицидная (противоклещевая) обработка 20 объектов благоустройства общей площадью 30,8 га. 

В весенне-летний период 2024 года проводились мероприятия по озеленению городских территорий. Так, у памятников, на транспортных развязках, в городских скверах и парках города было высажено 287 862 шт. рассады цветов (виола, сурфиния, летники, тюльпаны).

Проведены мероприятия по высадке зеленых насаждений в рамках субботников, всероссийской акции «Сад памяти». В весенне-летний период 2024 года было высажено 300 деревьев и кустарников различных пород.

На постоянной основе ведутся работы по восстановлению поврежденных и сохранению существующих газонов.

Увеличился объем работ по вертикальному озеленению городских улиц, вместе с тем проводится оздоровление уже существующих зеленых насаждений.  В текущем году на разделительной полосе по ул.Кирова установлено 147 вазонов.  

В рамках  Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна» на территории муниципального образования город Калуга были проведены мероприятия по санитарной очистке от крупного и мелкого мусора на территориях: Жировский (Никитинский) овраг, памятник природы  «Березуйский овраг», памятник природы «Парк усадьбы Яновских», памятник природы «Комсомольская роща» и других социально значимых для города объектах. Было ликвидировано 305 стихийных свалок, вывезено более 400 кубов крупного и мелкого мусора. Собранные отходы сортировались и направлялись для переработки на специализированные предприятия.
  Планы на 2025
В 2025 году планируется продолжить работу по благоустройству мест массового пребывания людей (парки, скверы, бульвары, зеленые зоны).
Также, необходимо осуществить вырубку и обрезку более  3 тыс. зеленых насаждений, в том числе провести плановые работы по кронированию деревьев, произрастающих на центральных улицах города. 
Планируется продолжить работы по озеленению городских территорий-  восстановлению зеленых насаждений взамен вырубленных, в том числе работы по привлечению организаций  города к мероприятиям по озеленению. 
Содержание и ремонт мест захоронений:
Предусмотрено и направлено :  35 223,1  (тыс.руб. ) Кассовое  исполнение   - 100 %
 (в т.ч. из средств муниципального бюджета — 33 393,1    тыс.руб.; областного бюджета — 585,6 тыс.руб.; Федерального бюджета -   1 244,4 тыс.руб.)

Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании — 197,1 га.

Выполнялись работы по санитарному содержанию кладбищ - очистка дорожек от снега, вывозился снег и мусор с территорий кладбищ, проводились противогололедные мероприятия, сбор мусора, ликвидации стихийных свалок, уборка туалетов, валка и обрезка аварийных деревьев, косьба травы, посадка цветов, работы по ремонту ограждений кладбищ,  осуществлялся ремонт кладбищ. Выполнялся ремонт мест захоронений.


В 2024 году продолжены работы по расширению территории кладбища д.Литвиново.

В ходе 7 этапа работ по вырубке, корчеванию и планировке подготовлен мусульманский участок общей площадью 1 га. В связи разработкой новых участков для захоронений на кладбище д.Литвиново дополнительно было установлено 5 бункеров накопителей. В летний период 2024 года с целью реализации дополнительных мер, направленных на увековечение памяти участников специальной военной операции, проведены работы по замене дорожного полотна от участка № 38 до участка № 53, от воинского участка № 1 до въезда на кладбище д.Литвиново. На кладбище д.Шопино произведены работы по грейдированию и отсыпкой щебнем межквартального проезда вдоль воинского участка № 1.

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации осуществлена разработка «Сервиса обеспечения предоставления мест погребения и их учета» на единой цифровой платформе Российской Федерации «ГосТех», функционалом которого предусмотрена возможность предоставления места погребения через обращения граждан посредством единого портала государственных услуг (ЕПГУ), а также ведение реестров кладбищ и мест захоронений по итогам проведенной инвентаризации. Пилотным субъектом Российской Федерации была выбрана Калужская область. 

В августе 2024 реализован перевод муниципальной услуги по предоставлению места для захоронения (перезахоронения) под погребение умершего и выдаче разрешения на погребение» в электронном виде на территории МО «Город Калуга».

На территории муниципального образования «Город Калуга» расположено 36 воинских захоронений  (мемориальные комплексы, памятники, бюсты), посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.  На постоянной основе производятся мероприятия по их содержанию в нормативном состоянии и текущему ремонту.

Заключено Соглашение между министерством культуры Калужской области и Городской Управой города Калуги «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 — 2024 годы». Объем финансирования на 2024 год в рамках заключенного соглашения составил 2 033,3 тыс руб. (в т.ч средства ФБ в сумме     1 244,4 тыс. руб., областного бюджета в сумме 585,6 тыс. руб., бюджета МО в сумме 203,3 тыс. руб.)

Данные средства выделены на благоустройство 5-ти воинских захоронений на кладбище «Пятницкое»:

- индивидуальная могила М.М.Габрилова;


- братская могила Лоухина Н.С. и Лоухиной-Соколовой Е.;


- индивидуальная могила А.Я.Моженко;


- индивидуальная могила П.А.Хайдукова;


- индивидуальные могилы Н.М.Салтыкова и А.Г.Бочинина.

 Проведены восстановительные работы памятников, изготовление и монтаж мемориальных элементов, работы по ремонту металлических ограждений, устройство бетонного покрытия. Работы  приняты отделом по охране объектов культурного наследия .
Планы на 2025 год. 

В рамках муниципального задания МБУ «Калугаблагоустройство» в связи с  многочисленными обращениями граждан и возникновением опасности травматизма для посетителей мест захоронений, опасностью разрушения памятников и могил, планируется обрезка, валка, в том числе методом промышленного альпинизма, аварийных деревьев на кладбищах. Также необходимо выполнить устройство площадок для сбора ритуального мусора на кладбищах МО «Город Калуга», установку бункеров-накопителей,  оборудовать площадки для установки контейнеров, приобретать мусорные контейнеры  и осуществлять их обслуживание.


Также, при наличии финансирования, планируется  выполнить  ремонт ограждения на Пятницком кладбище.

Содержание и ремонт объектов благоустройства:
Направлено : 174 577,8  (тыс.руб.) 
Кассовое  исполнение :   -100 %

МБУ «Калугаблагоустройство»; МБУ «СМЭУ»; МБУ «КГКЭС»
На постоянной основе осуществляются мероприятия по содержанию и текущему ремонту элементов благоустройства: плиточного покрытия, вазонов, 1 696 скамеек, 1 025 урн. Ведутся работы по содержанию и текущему ремонту 54 объектов монументального искусства (мемориальные комплексы, памятники, бюсты, в том числе посвященные событиям Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов).
Украшение города является одним из важнейших моментов в подготовке к празднованию памятных дат и в создании праздничного настроения у Калужан и гостей нашего города.

Главными принципами при украшении города ко Дню Победы, Дню России, Дню города в 2024 стали праздничное оформление центральных улиц, площадей, мостов и транспортных развязок с использование флаговых конструкций.

В рамках подготовки и проведения праздничных новогодних и рождественских мероприятий на территории города установлено 38 искусственных елей в местах проведения массовых праздничных мероприятий, 18 световых конструкций, 542 световые консоли на опорах освещения и 13 праздничных конструкций.
Среди новых праздничных украшений города в этом году стали конструкции «Звездное небо» в центральном парке культуры и отдыха и на площади старый Торг.

Ежегодно с началом летнего периода в городе после зимней консервации включаются фонтаны, которые радуют жителей и гостей города. Традиционно 1 мая заработали 15 фонтанов, расположенных на территории города. В осенний период произведены работы по их консервации с целью защиты коммуникаций и конструкций от низких температур и неблагоприятных погодных условий на протяжении всего зимнего периода. 
В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в городе функционируют 3 бесплатных стационарных туалета, расположенных в Центральном парке культуры и отдыха, парке имени К.Э.Циолковского, Новом парке и 1 модульный в сквере Ленина. С апреля по октябрь круглосуточно работают 12 мобильных туалетных кабин (МТК).

Продолжается работа по оборудованию мест массового пребывания людей системами видеонаблюдения. В 2024 году обеспечено непрерывное наблюдение за состоянием обстановки на следующих территориях массового пребывания людей в рамках ГИС РИП АПК «Безопасный город» Калужской области:

- парк, ограниченный ул. Марта, ул. Достоевского, ул. Рылеева, ул. Кирова (видеосистема в количестве 5 камер;


- сквер, расположенный по ул. Тарутинская, д.15 (детская площадка) (видеосистема в количестве 15 камер.


В текущем году установлено 38 камер видеонаблюдения на площади Победы, площади Театральной, в сквере Защитников Отечества, у флагштока по ул.Гагарина, у стелы «Город воинской доблести».

Устройство МАФов по предложениям депутатов Городской думы города Калуги.

В текущем году запланированы и выполнены  работы по размещению 114  единиц оборудования по 52 адресам, в том числе: ул. Плеханова, д.82; ул. Гагарина, д.13; ул. Баумана, д.3; ул. Тульская, д.23; ул. Ст Разина, д.5; ул. Николо-Козинская, д.57; ул. С Щедрина, д.74 корп 1; ул. Ст Разина, д.73; пер. М. Горького, д.2; ул. Постовалова, д.10; ул. Больничная, д.11; ул. Болдина, д.3А; ул. Никитина, д.127-137; ул. Вишневского, д.25; ул. Радужная, д.7 к 1-2; ул. Анненки, д.18; ул. Привокзальная, д.11 к1; ул. Резвань ул Школьная, д.2; д. Некрасово, ул. Жасминовая, д. 16; ул. Сиреневый бульвар, д.3; ул. Малоярославецкая, д.1; ул. Кибальчича, д.5; ул. Кубяка, д.2; ул. Кубяка , д.4; ул. Кубяка, д.5; ул. Малоярославецкая, д.3; ул. Энтузиастов, д.11; ул. Моторостроителей, д.1-3; ул. Линейная, д.30/5; ул. Терепецкая, д.12; ул. Терепецкая, д.9; ул. Энтузиастов, д.7; ул. Энтузиастов, д.8; ул. Пухова, д.17; ул. Пухова, д.25/27; пер. Чичерина, д.24; ул. Чичерина, д.17; ул. Огарева, д.9/7; ул. Суворова, д.17 (подъезд 3); ул. Тельмана, д.10; ул. Ленина, д.26, 28, 30, 32; ул. Ленина, д.22; ул. Ленина, д.38; д. Крутицы (район спорт площ); д. Яглово, ул. 1-ая Пейзажная, д.24; Куровской ул Строительная, д.5; ул. Болотникова, д.10; ул. М Жукова, д.47; ул. Аллейная, д.10; ул. Моторная, д.48, 50; ул. Л. Толстого, д.37-39; ул. Гвардейская, д.5А..
В реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО «Город Калуга» числится 1562 площадки,  из них муниципальных -  833. 
Всего с начала текущего года на территории муниципального образования ликвидировано  2 922 несанкционированные свалки древесных  отходов, строительного, крупногабаритного и иного мусора, образовавшегося на территориях  контейнерных площадок и территориях, прилегающих к ним,  в объеме  порядка  40 000 куб.м.

В 2024 году выполнены работы по ремонту ограждений на 87 контейнерных площадках, проведены работы по реконструкции с асфальтированием основания и установкой нового ограждения 16 контейнерных площадок, организовано 6 новых контейнерных площадок. 

Также выполнены работы по замене заглубленных контейнеров на контейнеры закрытого типа в микрорайоне Кошелев, ул.Привокзальной, пос.Молодежном и др.адресам. Всего произведена замена контейнеров на 35 контейнерных площадках в городе.

«Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании «Город Калуга». «Инициативные проекты» в 2024 году:
в том числе областные проекты:
1. Озеленение сквера в честь освоения космоса «Байконур»;
2. Благоустройство дворовой территории в микрорайоне Куровской;
3.  Благоустройство «парка Малиновка» ;
4.  Благоустройство детской площадки «Дворик Детства»;
5. Благоустройство территории в мкр. «Куровское» «Липовая Аллея».
в том числе городские  проекты:
1. Благоустройство дворовой территории д.1 по ул.Кибальчича;
2. Благоустройство пешеходной зоны от б-р Моторостроителей, д.4 до б-р Энтузиастов, д.17;
3. Благоустройство детской площадки «Дворик Детства»;
4. «Благоустройство аллеи Дружба» д. Лихун.
Работы завершены и приняты в полном объеме.

В рамках соглашения на иные цели в течение 2024 года МБУ «Калугаблагоустройство» приобретено движимое имущество и материальные запасы, в том числе посредством услуги  лизинга. (специализированный автотранспорт с КМУ;  трактор колесный; мусоровоз; прицеп тракторный, комбинированная дорожная машина; 2 автомобиля грузовых с бортовой платформой; самосвал,  41триммер, разбрасыватель песка тракторный; отвал Бабочка;  2 дорожных щетки с карданным валом , 2 универсальных отвала; измельчитель пней; виброплита бензиновая, мотоножницы; перфоратор; 6 бензопил).

На содержании в МБУ «Специализированное монтажно - эксплуатационное управление» находится 400 детских игровых площадок, в МБУ «Калугаблагоустройство» – 183 детских игровых площадок. Выполнялись работы по уборке площадок от мусора, ремонту и демонтажу оборудования.

Ежемесячно выполнялись работы по содержанию 13 гидротехнических сооружений, находящихся на праве оперативного управления в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление».

Выполнялись работы по текущему содержанию понтонного моста на р. Ока

Выполнялось содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения:

Направлено:176 136,1  (тыс.руб.) 
Кассовое  исполнение    - 100 %            

Согласно муниципальному контракту расходы на содержание объектов уличного освещения предусматривают ежемесячное содержание и текущий ремонт 25 767 шт. светильников уличного освещения. Доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составляет не менее 98 %.

В соответствии с поручениями Городской Управы города Калуги МБУ «Калужские городские коммунальные электрические сети» г.Калуги выполняет работы по реконструкции наружного освещения на территории МО «Город Калуга». 

Проведена реконструкция освещения в Калуге: пер. Резервный, сквер Кирова, ул. Гвардейская, бульвар Победы, проезд Юрия Круглова. Выполнены масштабные работы по реконструкции освещения на двух центральных туристических объектах города, это: пл. Победы, парк им.К. Э. Циолковского, а также ул. Московская, на участке от пл. Московская до путепровода.

Одновременно были выполнены работы по устройству уличного освещения в Калуге: в д. Канищево, ул. Дмитриева; с. Горенское, ул. Суворовская, ул. Козельская; пер. Лаврентьевский, 50А; д. Черносвитино, ул. Черносвитинская, 26-50; ул. Генерала Попова, 16-18; пер. Вишневый;, ул. Заречная, 7, 9Б, 9В; д. Черносвитино, пер.3-й Удачный, 59; пер. Михалевский; п. Куровской, пешеходная дорожка от остановки общественного транспорта до у. Шахтерская; с. Росва, ул. Пролетарская; участок ул. Городенская; ул.3-я Холмовая; д. Андреевское, пер. Нежилка; д. Колюпаново, ул. Лесная поляна; ул. Красивая; ул. Берестяная; ул. Широкая.

На отлов и содержание безнадзорных животных  направлено  из  средств областного бюджета — 3 730,9  (тыс.руб.) (субвенция из средств средства  областного бюджета ) . 
Заключено  Соглашение с комитетом ветеринарии при Правительстве Калужской области «О предоставлении субвенции бюджетам органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области из бюджета Калужской области» для осуществления отдельных государственных полномочий по организации  мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с  животными без владельцев в 2024 году .

Управлением городского хозяйства города Калуги заключены 2 муниципальных контракта на оказание услуги по отлову, содержанию и возврату в прежнюю среду обитания на территории МО «Город Калуга» безнадзорных животных. Отловлено 356 безнадзорных животных.
Планы на 2025 год . 

- планируется в дальнейшем осуществлять мероприятия по благоустройству городских территорий; продолжить работу по устройству нового детского игрового оборудования, а также содержанию и своевременному ремонту существующих детских игровых площадок, выполнять работы по благоустройству зон отдыха  и  радовать жителей новыми объектами и благоустраивать существующие объекты (парки, скверы, бульвары);

- необходимо обновление украшений, приобретения новогодних елей и украшений для них, приобретения, замены и ремонта старых баннеров, консолей, объемно-пространственных композиций, гирлянд согласно стилистическим решениям концепции праздничного оформления к каждому значимому событию;

- повышение освещенности улиц  муниципального образования «Город Калуга» в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток, создание эстетичного вида наружного освещения в праздничные дни. Управление планирует продолжить работу по модернизации наружного освещения в городе и осуществить работы по реконструкции линий наружного освещения на следующих объектах: ул.Московская (путепровод до Северного въезда), ул.40 лет Октября, ул.Советская, ул.Грабцевское шоссе (участок у МРЭО и Дубрава), сквер Ветеранов, сквер Героев, сквер Медсестер, сквер Мира, бульвар Театральной, пл. Театральная, сквер Кубяка, сквер Содружество, ул.Удачная, участок ул.Рылеева от ул.Труда до ул.Кирова, участок ул.Герцена от ул.Труда до ул.Кирова, ул.Стеклянников Сад, ул.Подгорная, с.Муратовский щебзавод, ул.Лесная, ул.Социалистическая, ул.Широкая и др. Выполнить модернизацию автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО)- закупку и монтаж 100 шкафов управления объектами освещения. Дополнительные предложения к выполнению строительно-монтажных работ: г.Калуга, ул. Кожедуба, с. Некрасово, ул. Александрова,ул. Вознесенская,  д,.Шопино, ул. Маршака, ул. Успенского, д. Колюпаново, ул. Извилистая, д. Чижовка, ул. Озерна, г. Калуга, д. Тимашево и др.;

- планируется отловить с последующим содержанием и возвратом в прежнюю среду обитания ориентировочно  400 животных без владельцев  (исходя из коммерческих предложений потенциальных исполнителей).
5. Осуществление административного и муниципального жилищного контроля на территории  муниципального образования «Город Калуга»
Основные показатели деятельности:

- выдано 2021 разрешение на право производства земляных работ;

- согласовано 630 проекта на производство земляных работ;

- проконтролировано 578 аварийных разрытия;

- возбуждено 182 дела об административных правонарушениях;

- рассмотрено 1669 письменных обращений граждан и организаций;

- рассмотрено 749 устных обращений граждан и организаций;

- с начала 2024 года было привлечено к административной ответственности 182 физических, должностных и юридических лиц;

- выданы 50 предостережений в части содержания муниципальных жилых помещений общего имущества и придомовых территорий многоквартирных домов, начисления платы за жилищно-коммунальные услуги по муниципальным жилым помещениям;

- с учетом ограничений при проведении проверок, установленных Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», согласованы с органами прокуратуры и выполнены 2 проверки в отношении нанимателей по договору социального найма муниципальных жилых помещений;
- обеспечено систематическое размещение информации в части муниципального жилищного контроля в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), Единый реестр видов контроля (ЕРВК), автоматизированной информационной системе Генеральной прокуратуры РФ «Единый реестр контрольно-надзорных мероприятий» (ЕРКНМ).
Планы на 2025 год.
Осуществление:
- контроля за состоянием территорий в части восстановления мест разрытий в первоначальный вид;

- контроля за соблюдением Правил благоустройства территорий муниципального образования «Город Калуга» в части производства земляных работ, связанных с прокладкой или ремонтом подземных инженерных сетей, и содержанием территорий в части уборки территорий, прилегающих к объектам благоустройства;

- контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, обеспечением прав и законных интересов граждан и муниципалитета при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг,
- профилактические мероприятия, направленные на снижение риска причинения вреда (ущерба) муниципальному жилищному фонду, оценку соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда, выявления их нарушений, принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранение их последствий. 
 Ключевые направления  на 2025 год: 
- Модернизация и укрепление материально-технической базы ключевых предприятий управления (МБУ «СМЭУ», МБУ «Калугаблагоустройство», МУП «Калугаспецавтодор», МУП ГЭТ «УКТ»  и др.). Привлечение к этой работе финансовых институтов развития, а также производителей техники.
 (Меркатор, ВЭБ, Сбербанк).
- Дальнейшее внедрение цифровых технологий в систему управления городским хозяйством и мониторинг работ на территории города (составление паспортов на все городские территории по разделам; в структуре управления по работе с населением на территориях совместно с профильными министерствами ведется работа).
- Реализация  государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения в Калужской области»;   Закона Калужской области от 06.12.2024 № 566-ОЗ «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».
- Дальнейшее приобретение современного подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, обеспечение безопасности пассажиров.
- Увеличение освещенности на территории муниципального образования «Город Калуга», обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток, создание эстетичного  наружного освещения в праздничные дни.
