МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 3 КВАРТАЛ 2026 ГОДА

| Наименование муниципальной программы: | Муниципальная программа городского округа города Калуги Калужской области «Информационное общество (Электронный муниципалитет)». |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы: | Управление делами главы городского округа города Калуги. |

| Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения (4) / (3) * 100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено программой/ направлением | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Информационное общество (Электронный муниципалитет)», (всего), в том числе: | 92 100,59 | 92 100,59 | 55 468,81 | 60,23% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 92 100,59 | 92 100,59 | 55 468,81 | 60,23% |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Направление «Национальная экономика» Соисполнитель/Участник: Управление делами главы городского округа города Калуги/Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения». | 91 900,59 | 91 900,59 | 55 284,81 | 60,16% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 91 900,59 | 91 900,59 | 55 284,81 | 60,16% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование единой информационно-коммуникационной инфраструктуры» | 61 544,70 | 61 544,70 | 36 421,63 | 59,18% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 61 544,70 | 61 544,70 | 36 421,63 | 59,18% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере обслуживания современными информационно-коммуникационными технологиями» | 30 355,89 | 30 355,89 | 18 863,18 | 62,14% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 30 355,89 | 30 355,89 | 18 863,18 | 62,14% |  |
| Направление «Образование» Соисполнитель/Участник: Управление делами главы городского округа города Калуги/Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения». | 200,00 | 200,00 | 184,00 | 92,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 200,00 | 200,00 | 184,00 | 92,00% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере обслуживания современными информационно-коммуникационными технологиями» | 200,00 | 200,00 | 184,00 | 92,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 200,00 | 200,00 | 184,00 | 92,00% |  |

Отчет о ходе реализации направления «Национальная экономика»

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Количество информационных систем и сервисов, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий Органами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|  | Факт/прогноз | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2 | Количество посещений официального сайта администрации городского округа города Калуги в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | тыс. ед. | 130 | 122 | 120 | 115 | 120 | 115 | 105 | 110 | 110 | 105 | 110 | 1340 |
|  | Факт/прогноз | тыс. ед. | 130 | 122 | 120 | 29 | 119 | 116 | 105 | 110 | 110 | 105 | 110 | 1340 |
| 3 | Доля обслуживания полученных заявок по диагностике и ремонту техники и оборудования, находящегося в оперативном управлении Органов, в общем количестве поступивших заявок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | % | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 |
|  | Факт/прогноз | % | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 |
| 4 | Доля обслуживания полученных заявок на устранение сбойных ситуаций при оказании услуг связи Органам в общем количестве поступивших заявок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 |
|  | Факт/прогноз | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 |
| 5 | Количество мероприятий по обеспечению звукоусиления, проводимых Органами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед. | - | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 10 |
|  | Факт/прогноз | ед. | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 15 |
| 6 | Количество АРМ Органов, обеспеченных средствами защиты информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед. | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 |
|  | Факт/прогноз | ед. | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 |
| 7 | Количество объектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, обрабатываемых Органами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Факт/прогноз | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 8 | Количество камер видеонаблюдения, приобретенных и установленных на объектах, находящихся в собственности городского округа города Калуги Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед. | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
|  | Факт/прогноз | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |

Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек

| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача «Внедрение, развитие и использование современных и импортозамещающих информационных технологий в муниципальном управлении», «Обеспечение информационной безопасности и функционирования информационных систем и ресурсов в городском округе города Калуги Калужской области, автоматизирующих основные функции муниципального управления» структурного элемента «Формирование единой информационно-коммуникационной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Реализация мероприятий по созданию, внедрению, развитию и обеспечению функционирования информационных систем» |  |  | Заместитель главы городского округа города Калуги – начальник управления делами главы городского округа города Калуги |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)» | 01.11.2026 | 01.11.2026 |  | КТ1: техническое задание. |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг» | 11.12.2026 | 11.12.2026 |  | КТ2: контракт. |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 26.12.2026 | 26.12.2026 |  | КТ3: акт приемки/ документ о приемке. |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2026 | 30.12.2026 |  | КТ4: платежное поручение |  |
| 1.2 | Мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению развития инфраструктуры муниципальной информационной системы и обеспечение ее функционирования» |  |  | Заместитель главы городского округа города Калуги – начальник управления делами главы городского округа города Калуги |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)» | 01.11.2026 | 01.11.2026 |  | КТ1: техническое задание. |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг» | 11.12.2026 | 11.12.2026 |  | КТ2: контракт. |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 26.12.2026 | 26.12.2026 |  | КТ3: акт приемки/ документ о приемке. |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2026 | 30.12.2026 |  | КТ4: платежное поручение |  |
| 1.3 | Мероприятие «Обеспечение звукоусиления мероприятий, проводимых органами Городской Управы города Калуги» |  |  | Заместитель главы городского округа города Калуги – начальник управления делами главы городского округа города Калуги |  |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)» | 01.11.2026 | 01.11.2026 |  | КТ1: техническое задание. |  |
| 1.3.2 | Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг» | 11.12.2026 | 11.12.2026 |  | КТ2: контракт. |  |
| 1.3.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 26.12.2026 | 26.12.2026 |  | КТ3: акт приемки/ документ о приемке. |  |
| 1.3.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2026 | 30.12.2026 |  | КТ4: платежное поручение |  |
| 1.4 | Мероприятие «Организация информационной безопасности» |  |  | Заместитель главы городского округа города Калуги – начальник управления делами главы городского округа города Калуги |  |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)» | 01.11.2026 | 01.11.2026 |  | КТ1: техническое задание. |  |
| 1.4.2 | Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг» | 11.12.2026 | 11.12.2026 |  | КТ2: контракт. |  |
| 1.4.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 26.12.2026 | 26.12.2026 |  | КТ3: акт приемки/ документ о приемке. |  |
| 1.4.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2026 | 30.12.2026 |  | КТ4: платежное поручение |  |

Отчет о ходе реализации направления «Образование»

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Количество сотрудников учреждения, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед. | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
|  | Факт/прогноз | ед. | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |

| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Задача «Переподготовка и повышение квалификации кадров» структурного элемента «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере обслуживания современными информационно-коммуникационными технологиями» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Переподготовка и повышение квалификации кадров» |  |  | Заместитель главы городского округа города Калуги – начальник управления делами главы городского округа города Калуги |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)» | 01.11.2026 | 01.11.2026 |  | КТ1: техническое задание. |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг» | 11.12.2026 | 11.12.2026 |  | КТ2: контракт. |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 26.12.2026 | 26.12.2026 |  | КТ3: акт приемки/ документ о приемке. |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2026 | 30.12.2026 |  | КТ4: платежное поручение |  |  |