
Доклад о деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства города

Калуги и задачах на 2024 год.

В 2023 году деятельность управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (далее - Управление) осуществлялась в соответствии с полномочиями, предусмотренными Положением об управлении жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, и была направлена на создание благоприятных и комфортных условий проживания жителей города Калуги. 

В связи с переходом на программный тип бюджетного планирования в Российской Федерации, расходы бюджета муниципального образования «Город Калуга» осуществлялись посредством реализации принятых муниципальных программ, в том числе:

- муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга», и входящие в нее подпрограммы;
- муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».
Комитет жилищной политики

В рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга» была организована работа по расселению аварийного жилищного фонда в городе Калуге за счет средств, выделенных на данные цели из федерального, областного и местного бюджетов. 
Расселение аварийного жилищного фонда в городе Калуге осуществляется в рамках реализации на территории Калужской области Федерального закона от 21.07.2007               № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и, утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 25.03.2019 № 170, региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований Калужской области на 2019- 2025 годы (далее - Программа), а также подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга».
Список домов, подлежащих расселению в рамках Программы, сформирован                             в хронологическом порядке (по дате признания многоквартирных домов аварийными)                          в соответствии со статьей 16 Федерального закона. В период с 25.03.2019 по 31.12.2023                       в рамках реализации Программных мероприятий велось расселение 108 многоквартирных домов, признанных аварийными в период с 01.01.2012 по 01.01.2017. 
В период 2019-2022 гг. расселен 51 аварийный дом. 
В 2023 году завершен 4 этап Программы, расселению подлежали 57 многоквартирных домов, 627 помещений (общей площадью 21 382,0 кв.м). 
При расселении собственников и нанимателей жилых помещений соблюдались нормы жилищного законодательства.
В рамках четвертого этапа Программы для переселения граждан из аварийных домов были заключены 56 контрактов с целью приобретения 462 квартир общей площадью                    20 637,7 кв.м:
- микрорайон «Кошелев-проект» - 117 квартир;
- микрорайон «Веснушки» - 53 квартиры;

- микрорайон «Европейский квартал» - 47 квартир;
- микрорайон «Дубрава» - 245 квартир.
Денежные средства получили собственники 82 жилых помещений в размере                          325,9 млн рублей, 15 собственников жилых помещений решают вопрос по получению денежных средств за изымаемые жилые помещения в судебном порядке. 
Расселение 30 жилых помещений осуществлялось специализированным застройщиком ООО СЗ «Олимп». 
Расселение 24 жилых помещений было осуществлено в разные годы за счет Городской Управы города Калуги. В иные программы были перенесены 14 жилых помещений (расселение до начала реализации Программы, пустующие жилые помещения).
Общий объем денежных средств, направленных на реализацию 4 этапа Программы, составил 2,1 млрд рублей, в том числе средства Фонда – 1,65 млрд рублей, средства областного бюджета – 458,1 млн рублей, средства местного бюджета – 21,3 млн рублей.
По информации министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, в 2024 году будет утверждена новая программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01.01.2017 по 01.01.2022. 
После утверждения новой программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда будет организована соответствующая работа.

В 2023 году исполнено 13 судебных решений, из которых по 9 решениям гражданам были предоставлены благоустроенные жилые помещения по договорам социального найма, 4 семьи изменили способ исполнения решения суда путем взыскания денежных средств с должника - Городской Управы города Калуги. Денежные средства перечислены. В настоящее время остаются неисполненными 4 решения Калужского районного суда Калужской области о предоставлении жилых помещений гражданам по договорам социального найма во внеочередном порядке.


В ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город Калуга» молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в феврале текущего года были предоставлены социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

В соответствии с Соглашением от 26.01.2023, заключенным между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области и Городской Управой города Калуги, общий объем финансирования расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям в 2023 году составил 31,3 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета - 5,0 млн рублей, средства областного бюджета - 18,5 млн рублей, средства бюджета МО «Город Калуга» - 7,8 млн рублей. 


За счет данных средств 16-ти молодым семьям были выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты. Все семьи улучшили свои жилищные условия путем приобретения квартиры или строительства индивидуального жилого дома, или погашения части основного долга по ипотечному кредиту. Средства бюджетов всех уровней реализованы в полном объеме.

В настоящее время в списке участников подпрограммы значатся 402 молодые семьи, в их числе 83 многодетные семьи.

Согласно утвержденной министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области выписке из списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат, в планируемом году в рамках реализации мероприятия 15 молодым семьям до 1 марта 2024 года будут выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты.

Комитет по развитию и содержанию коммунальных сетей
В целях постоянного контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального хозяйства города к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 гг. был создан и  утвержден состав штаба по координации. Подготовка к отопительному периоду велась с мая 2023 года, еженедельно проводились заседания штаба по подготовке к отопительному периоду 2023-2024 гг. (всего проведено 16 заседаний).
Теплоснабжающими организациями к отопительному периоду 2023-2024 гг. подготовлено 130 котельных (проведены мероприятия по техническому обслуживанию оборудования, экспертиза промышленной безопасности), по результатам гидравлических испытаний произведена замена 15 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении, также подготовлены 466 км тепловых сетей, 46 ЦТП.

Комиссией в составе специалистов Управления и Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проверены все ресурсоснабжающие организации.

Заменено порядка 4,5 км тепловых сетей в рамках инвестиционной программы.

Собственниками ведомственных источников теплоснабжения и управляющими организациями города Калуги заменено 3,3 км тепловых сетей. 

Выполнен капитальный ремонт пяти участков тепловых сетей общей протяженностью 600 п.м в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В рамках муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» силами                                   МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги произведена закупка и установка энергосберегающего оборудования (17 циркуляционных насосов и 9 теплообменников).

Также, в рамках региональной программы Калужской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Калужской области на 2023-2027 годы» подрядной организацией ООО «Компания ТЕХНОСТРОЙ» выполнены работы по капитальному ремонту тепловых сетей от котельных по адресам:

- г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, 13а; 

- г. Калуга, ул. Новослободская, 25а;

- г. Калуга, ул. Тульская, 78в.

Протяженность тепловых сетей составляет 6253,0 п.м. в двухтрубном исполнении.
Выполненные мероприятия по подготовке жилищно-коммунального комплекса города к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг. позволяют проводить отопительный период без чрезвычайных ситуаций, связанных с длительным отключением объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Город Калуга» от систем подачи энергоресурсов.
В 2023 году проведена инвентаризация 320 бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры, изготовлена техническая документация на 165 бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры и на 2 объекта, находящихся в собственности МО «Город Калуга».


Проведена ежегодная актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования «Город Калуга» на 2024 год. 

В рамках закрепленных полномочий в части электроснабжения выполнялись следующие мероприятия.

Заключение договоров энергоснабжения, дополнительных соглашений по объектам коммунальной инфраструктуры, состоящим в реестре муниципальной собственности «МО «Город Калуга», дополнительных соглашений по переданным в ГП КО «Калугаоблводоканал» объектов из муниципальной собственности МО «Город Калуга» по направлению деятельности отдела, составление отчетов по объемам потребления энергоресурсов по ним в целях соответствующей оплаты. 

Совместно с электросетевыми организациями принималось участие в осуществлении комплексной оценки и прогнозировании состояния коммунальных сетей на территории        МО «Город Калуга», в формировании программ ремонта, реконструкции электрических сетей (подготовка предложений о включении необходимых работ по объектам инфраструктуры в проекты программ), осуществление контроля реализации мероприятий электросетевых предприятий коммунального комплекса по текущему и капитальному ремонту сетевого хозяйства, по подготовке к работе в осенне–зимний период.

Выполнялась подготовка информационных материалов к заседаниям штаба по обеспечению безопасного электроснабжения на территории Калужской области, проводимого на уровне министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, администрации Губернатора Калужской области.

С целью обеспечения безаварийного, надежного электроснабжения потребителей в МО «Город Калуга» Городской Управой города Калуги совместно со специализированными организациями и предприятиями проводилась работа по первичной инвентаризации и паспортизации бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры для дальнейшего принятия указанных объектов в муниципальную собственность и передачи бесхозяйных электросетевых объектов в эксплуатацию. Проводились совещания по организации эксплуатации электрических сетей неопределенной принадлежности.

Осуществлялся контроль выполнения подведомственным МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети» г. Калуги работ, включенных в план                  2023 года и переходящих с предыдущих периодов (в рамках полномочий подразделения) по следующим приоритетным объектам:

- реконструкция (переустройство) линии электроснабжения (с кабельной в воздушную линию ВЛ-0,4 кВ) канализационной насосной станции по адресу: г. Калуга,            Грабцевское шоссе, д. 85;

- устройство двух взаиморезервируемых кабельных линий 0,4 кВ для электроснабжения котельной по адресу: г. Калуга, ул. Дорожная, д. 25;

-  устройство линии электроснабжения (две кабельных линии) многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 315, корп. 4;

- реконструкция (переустройство) линии электроснабжения (две кабельных линии) многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Дружбы, д. 12;

- ремонт (устройство) выводов сетей наружного освещения, подключенных от трансформаторных подстанций взамен существующих (6 шт.).

Организован контроль выполнения программы реконструкции объектов электросетевого хозяйства на 2023 год согласно мировому соглашению, утвержденному определением Арбитражного суда Калужской области от 18.12.2020, в соответствии с которым была выполнена реконструкция 41 электросетевого объекта (в т.ч. РП-7) на сумму 149 млн рублей.

Также в 2023 году продолжалась работа по выявлению бесхозяйных электросетевых объектов коммунальной инфраструктуры, проведены совещания, по результатам которых принимались решения о постановке их на баланс организаций.

Организовывалось техническое обследование электросетевых объектов, предлагаемых к передаче в муниципальную собственность электросетевых объектов электроснабжения АО «Агентство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области» (строительство Кампуса), расположенных по адресу: г. Калуга, район д. Пучково.

Совместно с МУП «КГКЭС» г. Калуги и филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго» организована работа по вопросу реконструкции участков электросетей по ул. Театральная, не состоящих в договоре аренды.

Организовано получение в ресурсоснабжающих и сбытовых организациях (ПАО «КСК») отчетных данных, представление запрашиваемых отчетных данных по подведомственным предприятиям в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

В 2024 году запланировано:

- продолжить работу по инвентаризации бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры и изготовлению технической документации согласно финансированию на данные мероприятия;


- проведение ежегодной актуализации схемы теплоснабжения в границах муниципального образования «Город Калуга» на 2025 год;

- проведение актуализации схемы водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования «Город Калуга» на 2025 год;

- в рамках реализации программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» на условиях софинансирования запланирована закупка и установка энергосберегающего оборудования и материалов;

- в рамках региональной программы Калужской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Калужской области на 2023-2027 годы» замена тепловых сетей.
Комитет по организации текущего и капитального ремонта, управления многоквартирными домами

Исполнение судебных решений, вынесенных в отношении Городской Управы города Калуги и ее структурных подразделений, по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов одно из важных направлений в структуре исполнения решений суда неимущественного характера.
В настоящее время количество судебных решений составляет 264.
В бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2023 год на исполнение решений суда по данной категории предусмотрены денежные средства в размере               250 млн рублей, на 2024 год - 260 млн рублей, на 2025 год - 270 млн рублей, на 2026 год - 280 млн рублей.
В 2023 году полностью исполнено 8 решений суда и 31 частично.
В 2024 году планируется полностью исполнить 18 решений суда и 58 частично.
В рамках мероприятия «Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности», в 2023 году выполнен капитальный ремонт 55 квартир.
В 2023 году согласно предложениям депутатов Городской Думы города Калуги по округам в рамках выделенных бюджетных ассигнований и с долевым финансированием собственников помещений многоквартирных домов в размере 5%, посредством заключения соглашений с управляющими организациями Управлением выполнены работы по благоустройству 13 дворовых территорий (установке леерных ограждений, детских площадок).
В 2023 году муниципальный жилой фонд оснащен индивидуальными приборами учета (11 счетчиков горячей и холодной воды, 13 счетчиков природного газа).
Выполнена заменена газового оборудования (АОГВ - 9 ед.; газовые плиты - 2 ед.; колонки - 2 ед.).

Отделом по организации управления многоквартирными жилыми домами проведены 6 открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления более чем 234 многоквартирными домами.

Специалистами Управления проведено порядка 870 общих собраний собственников помещений многоквартирных домов (в заочной форме), в том числе по вопросам:

- выбора способа управления многоквартирным домом;

- принятие решения о размере платы за содержание общего имущества;

- выбор совета многоквартирного дома и другим вопросам.  


Подготовлено и издано 537 постановлений Городской Управы города Калуги                  об организации управления многоквартирными домами в соответствии Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616.

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 №103, являясь членами комиссии по проверке теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, проведена проверка готовности 70 потребителей (управляющих организаций и ТСЖ) к отопительному периоду 2023-2024 годов. Все многоквартирные дома подготовлены к эксплуатации в зимний период.
