5

	            Приложение 1

	            к постановлению администрации
            городского округа города Калуги
            от 06.05.2026   № 263-п


План
основных мероприятий по подготовке объектов, сооружений и коммуникаций жилищно-коммунального и социально-бытового назначения городского округа города Калуги к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг. 
	Наименование работ
	Единица измере-ния

	Количест-во
	Срок исполнения
	Исполнитель
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
	

	Подготовка котельных
	ед.
	103
	01.09.2026
	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги
	

	Подготовка ЦТП, ИТП, насосных
	ед.
	46
	01.09.2026
	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги
	

	Опрессовка т/сетей
	км
	404,46
	01.09.2026
	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги
	

	Текущий ремонт насосов
	шт.
	945
	01.09.2026
	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги
	

	Текущий ремонт котлов
	шт.
	431
	01.09.2026
	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги
	

	Текущий ремонт теплообменников.
	шт.
	272
	01.09.2026
	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги
	

	Замена тепловых сетей по результатам гидравлических испытаний, (км в двухтрубном исполнении).
	км
	15,0
	01.09.2026
	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги
	

	Техническое перевооружение котельной: ул. Луначарского, 6а
	
	
	01.09.2026
	Тарифная
составляющая
(Инвестиционная
программа)
	

	Замена тепловых сетей, отработавших нормативный срок:
от котельной ул. Хрустальная, 18а, (км в двухтрубном исполнении).
	км
	6,3251
	01.09.2026
	Тарифная
составляющая
(Инвестиционная
программа)
	

	Замена тепловых сетей, отработавших нормативный срок:
от котельной ул. Маршала Жукова, 40а, (км в двухтрубном исполнении).
	км
	0,3435
	01.09.2026
	Тарифная
составляющая
(Инвестиционная
программа)
	

	Замена тепловых сетей, отработавших нормативный срок:
от котельной ул. О льговская, 19а (км в двухтрубном исполнении).
	км
	5,709
	01.09.2026
	Бюджетная
составляющая
	

	Выполнение строительно-монтажных работ по модернизации тепловых сетей от котельной, расположенной по адресу: 
г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 40а
	км
	1,142
	01.09.2026
	Тарифная
составляющая
(Инвестиционная
программа)
	

	Выполнение строительно-монтажных работ по модернизации тепловых сетей от котельной, расположенной по адресу:
г. Калуга, ул. М. Горького, 1б
	км

	3,367
	01.09.2026
	Тарифная
составляющая
(Инвестиционная
программа)
	

	Выполнение строительно-монтажных работ по модернизации тепловых сетей от котельной, расположенной по адресу: 
г. Калуга, пр. 1-й Академический, д. 29
	км
	0,4
	01.09.2026
	Тарифная
составляющая
(Инвестиционная
программа)
	

	Выполнение строительно-монтажных работ по модернизации (капитальному ремонту) тепловых сетей от котельной расположенной по адресу: г. Калуга, 
ул. Вооруженного восстания, 12 (Калужская ветка - 2 этап)
	км
	10,2723
	01.09.2026
	Тарифная
составляющая
(Инвестиционная
программа)
	

	Замена тепловых сетей, отработавших нормативный срок:
от котельной ул. Чичерина, 11(км в двухтрубном исполнении)
	км
	1,152
	01.09.2026
	Тарифная
составляющая
(Инвестиционная
программа)
	

	Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и модернизации котельной по ул. Кубяка, 3а (в части замены 2 котлов и 2 дымовых труб)
	
	
	01.09.2026
	Бюджетная
составляющая
	

	Строительство тепловых сетей от котельной по пер. Малинники, д. 21 (км в двухтрубном исполнении)
	км
	2,9
	01.09.2026
	Тарифная
составляющая
(Инвестиционная
программа)
	

	Проведение инвентаризации тепловых сетей и оформление бесхозных тепловых сетей по результатам инвентаризации (км в двухтрубном исполнении).
	км
	41,0
	01.09.2026
	Тарифная
составляющая
(Инвестиционная
программа)
	

	Изоляция т/сетей разного диаметра в двухтрубном исполнении (км).
	км
	5,0
	01.09.2026
	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги
	

	Экспертиза промышленной безопасности
	
	
	01.09.2026
	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги
	

	Техническое обследование дымовых труб (шт.)
	шт.
	65
	01.09.2026
	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги
	


	Ремонт дымовых труб (шт.)
	шт.
	2
	01.09.2026
	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги
	

	Ремонт аккумуляторных баков по результатам технического диагностирования (шт.)
	шт.
	3
	30.11.2026
	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги
	

	Ремонт зданий центральных тепловых пунктов и котельных (шт.)
	шт.
	16
	31.10.2026
	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги
	

	Замена теплообменных аппаратов на котельных, ЦТП, по адресам: 
ул. Кибальчича, 17а, б-р Энтузиастов, 6б, ул. Кубяка, За, ул. Мичурина, 9в, 
ул. Пестеля, 32б, ул. Калуга-Бор, 3, 
ул. М. Горького, 73, ул. М. Горького, 96а, ул. Пролетарская, 21а, ул. Театральная, 4г
	шт
	12
	31.10.2026
	Бюджетная
составляющая
(Программа
Энергосбережения)
	

	Замена насосного оборудования на котельных по адресу: ул. Поле Свободы, 131а, ул. Пролетарская, 125, 
ул. Пестеля, 32б, ул. Вилонова, 40
	шт
	5
	31.10.2026
	Бюджетная
составляющая
(Программа
Энергосбережения)
	

	2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
	

	2.1. Обход и осмотр водопроводных сетей и магистралей
	км
	280,0
	01.09.2026
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.2. Промывка и хлорирование сетей водопровода
	км
	31,3
	01.09.2026
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.3. Ремонт водопроводных колодцев
	шт.
	30
	01.09.2026
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.4. Ремонт водоразборных колонок
	шт.
	15
	01.09.2026
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.5. Замена водоразборных колонок
	шт.
	6
	01.09.2026
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.6. Ремонт пожарных гидрантов
	шт.
	35
	01.09.2026
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.7. Замена пожарных гидрантов
	шт.
	6
	01.09.2026
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.8. Ремонт запорной арматуры на магистральных сетях
	шт.
	31
	01.09.2026
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»


	

	2.9. Замена запорной арматуры на магистральных сетях
	шт.
	18
	01.09.2026
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.10. Техническое обслуживание насосного оборудования
	ед.
	46
	01.09.2026
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.11. Замена и ремонт запорной арматуры
	ед.
	14
	01.09.2026
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.12. Техническое обслуживание насосного оборудования
	ед.
	22
	01.09.2026
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.13. Замена и ремонт запорной арматуры
	ед.
	27
	01.09.2026
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.14. Промывка резервуаров
	куб. м
	5000
	01.09.2026
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.15. Замена и ремонт запорной арматуры
	ед.
	38
	01.09.2026
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.16. Техническое обслуживание насосного оборудования
	ед.
	47
	01.09.2026
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.17. Промывка резервуаров
	куб. м
	22000
	01.09.2026
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.18. Замена и ремонт запорной арматуры
	ед.
	15
	01.09.2026
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.19. Техническое обслуживание насосного оборудования
	ед.
	10
	01.09.2026
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.20. Подготовка артезианских скважин
	ед.
	24
	01.09.2026
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.21. Перекладка сетей водоснабжения
	км
	4,45
	01.09.2026
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.22. Обход и осмотр канализационных сетей
	км
	135,0
	01.09.2026
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.23. Промывка коллекторов и сетей канализации
	км
	24
	01.09.2026
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.24. Ершение коллекторов и сетей канализации
	км
	8
	01.09.2026
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.25. Ремонт канализационных колодцев
	шт.
	134
	01.09.2026
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.25. Техническое обслуживание насосного оборудования
	ед.
	120
	01.09.2026
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.26. Замена и ремонт запорной арматуры
	ед.
	20
	01.09.2026
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.27. Промывка приемной камеры
	куб. м
	1200
	01.09.2026
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.28. Замена и ремонт запорной арматуры
	ед.
	210
	01.09.2026
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.29. Техническое обслуживание насосного оборудования
	ед.
	45
	01.09.2026
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.30. Промывка резервуаров
	куб. м
	41000
	01.09.2026
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.31. Ревизия эрлифтов (очистка, осмотр)
	шт.
	98
	01.09.2026
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.32. Промывка технологического трубопровода
	пог. м
	17500
	01.09.2026
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.33. Ремонт смотровых колодцев
	шт.
	11
	01.09.2026
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.34. Перекладка сетей водоотведения
	км
	0,16
	01.09.2026
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
	

	3.1. Приборное обследование газопроводов на герметичность
	км


	108,221
	30.09.2026
	филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге
	

	3.2. Приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции
	км
	105,251
	30.09.2026
	филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге
	

	3.3. Техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов
	шт.
	3 406
	30.09.2026
	филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге
	

	3.4. Текущий ремонт (ГРП, ШРП)
	шт.
	68
	30.09.2026
	филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге
	

	3.5. Текущий ремонт технологического оборудования
	шт.
	195
	30.09.2026
	филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге
	

	3.6. Проверка наличия и удаление конденсата из конденсатосборников и гидрозатворов
	шт.
	2 172
	30.09.2026
	филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге
	

	3.7. Ремонт коверов
	шт.
	14
	30.09.2026
	филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге
	

	3.8. Восстановление и замена опознавательных знаков, указателей привязок газопроводов и охранных зон
	шт.
	20
	30.09.2026
	филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге
	

	3.9. Покраска газопроводов
	км.
	0,526
	30.09.2026
	филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге
	

	3.10. Замена отключающих устройств
	шт.
	3
	30.09.2026
	филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге
	

	3.11. Капитальный ремонт установок защиты
	шт.
	5
	30.09.2026
	филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге»
	

	3.12. Капитальный ремонт (ГРП)
	шт.
	3
	30.09.2026
	филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге
	

	4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
	

	4.1. Техническое обслуживание 
ЛЭП 0,4-10 кВ
	км
	289,05
	31.12.2026
	филиал ПАО «Россети Центр и Приволжья» - «Калугаэнерго»
	

	4.2. Техническое обслуживание 
ТП 6-10 кВ
	шт.
	728
	31.12.2026
	филиал ПАО «Россети Центр и Приволжья» - «Калугаэнерго»
	

	4.3. Капитальный ремонт ЛЭП 0,4-10 кВ
	км
	30,93
	31.12.2026
	филиал ПАО «Россети Центр и Приволжья» - «Калугаэнерго»
	

	4.4. Капитальный ремонт ТП 6-10 кВ
	шт.
	65
	31.12.2026
	филиал ПАО «Россети Центр и Приволжья» - «Калугаэнерго»
	

	4.5. Инвестиционная программа (реконструкция кабельных линий 10 кВ)
	км
	1,15
	31.12.2026
	филиал ПАО «Россети Центр и Приволжья» - «Калугаэнерго»
	

	

5. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
	
	
	

	5.1. Подготовка многоквартирных домов к сезонной эксплуатации 

	ед.
	3621
	01.09.2026 
	Управляющие организации, ТСЖ
	

	6. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

	6.1. Капитальный ремонт колодцев на ливневой канализации
	шт.
	15

	по графику
	МУП
«Калугаспецавтодор» г. Калуги

	6.2. Текущий ремонт колодцев на сети ливневой канализации 
	шт.
	60
	по графику
	МУП
«Калугаспецавтодор» г. Калуги

	7. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	7.1. Промывка и гидравлическое испытание систем центрального отопления
	система
	180
	по графику
	Управление образования города Калуги

	7.2. Получение паспорта готовности к работе в ОЗП с оформлением акта готовности
	Подведомственные учреждения
	110
	по графику
	Управление образования города Калуги

	7.3. Промывка и гидравлическое испытание систем центрального отопления
	система
	30
	по графику
	Управление культуры города Калуги


	7.4. Получение паспорта готовности к работе в ОЗП с оформлением акта готовности
	подведомственные учреждения
	14
	по графику
	Управление культуры      города Калуги

	7.5. Промывка и опрессовка систем отопления
	система
	22
	по графику
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги

	7.6. Получение паспорта готовности к работе в ОЗП с оформлением акта готовности
	подведомственные учреждения
	14
	по графику
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги


