2

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга»
	1. Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

	2. Соисполнители муниципальной программы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги

	3. Цель муниципальной программы
	1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в объеме не менее 6 тыс. кв.м в год и проведения капитального ремонта не менее чем в 10 многоквартирных домах в год.

2. Решение жилищной проблемы молодых семей путем предоставления социальных выплат на приобретение жилья не менее 15 молодым семьям в год.

	4. Направления муниципальной программы/

соисполнитель муниципальной программы
	1. Жилищно-коммунальное хозяйство/управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.
2. Жилищно-коммунальное хозяйство/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

3. Социальная политика/управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

	5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	2025-2030 годы, в один этап

	6. Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований
	Наименование показателя
	Всего 
(тыс. руб.)
	В том числе по годам

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	ВСЕГО
	3 046 747,96
	908 393,72
	434 083,20
	445 349,96
	419 640,36
	419 640,36
	419 640,36

	
	в том числе по источникам финансирования:

	
	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	средства областного
	559 895,27
	508 710,91
	25 474,76
	25 709,60


	0,00
	0,00
	0,00

	
	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	2 486 852,69
	399 682,81
	408 608,44
	419 640,36
	419 640,36
	419 640,36
	419 640,36

	7. Объемы финансирования муниципальной программы за счет иных источников (справочно) (при наличии)
	Наименование показателя
	Всего 
(тыс. руб.)
	В том числе по годам

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	ВСЕГО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в том числе по источникам финансирования:

	
	собственные средства организаций (при наличии)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	средства фондов (при наличии)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	средства физических лиц (при наличии)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	привлеченные средств, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	№ п/п
	Наименование индикатора 
	Ед. изм.
	Значение по годам

	
	
	
	Год, предшествующий году разработки муниципальной программы
2023
	Годы реализации муниципальной программы

	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга»

	1
	Доля расселенного непригодного для проживания жилищного фонда в общем объеме аварийного жилищного фонда
	%
	25,8
	9,3
	8,1
	12,4
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных домов, требующих капитального ремонта
	%
	3,0
	3,5
	9,8
	18,5
	5,5
	5,5
	5,5

	3
	Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей
	%
	4,0
	4,0
	4,1
	4,2
	4,2
	4,3
	4,3


