Отчет о деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 
за 2020 год и задачах на 2021 год
В рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее - подпрограмма)  была организована работа по расселению аварийного жилищного фонда в городе Калуге за счет средств, выделенных на данные цели из федерального, областного и местного бюджетов. 
Расселение аварийного жилищного фонда в городе Калуге осуществляется в рамках реализации на территории Калужской области Федерального закона от 21.07.2007               № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 25.03.2019 № 170 региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований Калужской области на 2019- 2025 годы (далее-Программа) и Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга» от 31.12.2019 №554-п. 
Всего в Программу включены 110 многоквартирных домов, признанных аварийными в период с 01.01.2012 по 01.01.2017. Расселение указанных домов запланировано  до 31.12.2023 (в Программу 16.12.2020 внесены изменения в части сокращения сроков реализации программных мероприятий путем включения в 3 этап домов, ранее предполагаемых к расселению в 4 этапе и переноса домов 5 и 6 этапов - в 4 этап).
В 2020 году расселялись дома вошедшие в первый этап Программы (2019-2020) и частично во второй (2020-2021).
I этап
Объем финансирования первого этапа приходящийся на 2020 год:
- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 71 832 005,3783 рублей;
- средства областного бюджета – 37 529 740,40 рублей
- средства бюджета МО «Город Калуга» - 1 104 664,10 рублей                  
Всего: 110 466 409,87 рублей.
В 2020 году завершено расселение 7 многоквартирных домов (площадь 2 030,64 кв.м 55 жилых помещений), в том числе:
1.  ул. Первомайская, д.48,
2.  ул. Баумана, д.37/39,
3.  ул. Космонавта Комарова, д.3,
4.  ул. Белинского, д.5,
5.  ул. Гурьянова, д.65а,
6.  ул. Луначарского, д.24 (расселен в 2019 году),
7.  ул. Переходная, д.3 (за счет средств муниципального бюджета).
II этап

Также в 2020 году начато расселение 14 аварийных домов, вошедших во второй этап программы (2020-2021), в том числе:

1. ул. Глаголева, д.40;

2. ул. Глаголева, д.48;
3. ул. Декабристов, д.8;
4. п. Железнодорожников, д.25;
5. ул. Знаменская, д.11 
6. ул. Кирпичный завод МПС, д.4;
7. ул. Никитина, д.10;
8. ул. Путейская, д.9;
9. ул. Пухова, д.46;
10. пер. Старообрядческий, д.10;
11. ул. Театральная, д.36;
12  ул. Труда, д.13;
13. пер. Тульский, 8б;
14. пер. Тульский, 8в.


В соответствии с соглашением от 25.05.2020 № 135-20 и дополнительным соглашением № 2 от 27.08.2020 № 184-20, заключенными между Городской Управой города Калуги и министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области для расселения указанных 14 домов, предусмотрено:

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ –131 123 817,58 рублей;

- средства областного бюджета – 114 164 827,48 рублей

- средства бюджета МО «Город Калуга» - 13 131 162,56 рублей                  

Всего: 258 419 807,62 рублей.
     
Всего по 2 этапу расселяются 135 жилых помещений площадью 4 207,93 кв.м.

20.07.2020 заключены 3 муниципальных контракта на сумму 102 312 000,00 руб. с АО «СЗ «СК АВИАКОР» на приобретение 46 квартир: из них 38 - двухкомнатных для расселения  1247,2 кв.м и 8 -трехкомнатных квартир для расселения 410,1 кв.м 134 человека в строящихся домах на территории муниципального образования «Город Калуга».

27.07.2020 заключен муниципальный контракт на сумму 62 400 750,00 руб. с АО «СЗ «СК АВИАКОР» на приобретение 41 квартиры (однокомнатные квартиры для расселения 767,23 кв.м 79 человек)  в строящихся домах на территории муниципального образования «Город Калуга».

Согласно муниципальным контрактам срок передачи квартир был установлен до 20.10.2020.

В связи с обстоятельствами носящими характер непреодолимой силы, вызванной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, были заключены дополнительные соглашения к данным муниципальным контрактам в части изменения срока передачи квартир до 30.11.2020.

Право собственности за МО «Город Калуга» на указанные жилые помещения  было зарегистрировано 14.12.2020.

В настоящее время ведется работа по предоставлению квартир гражданам.

По указанным контрактам оплачено 164 712 750,0 руб.

30.11.2020 заключены 3 муниципальных контракта на сумму 30 380 400,00 руб. с АО «СЗ «СК АВИАКОР» на приобретение 15 квартир (7 однокомнатных, 5 двухкомнатных и 3 трехкомнатных квартиры, для расселения 540,8 кв.м, 36 человек), в строящихся домах на территории муниципального образования «Город Калуга», в том числе для расселения дома №11 по ул. Знаменская, который включен в договор №1/17 от 24.07.2017 о развитии застроенной территории, срок действия договора 5 лет. Согласно информации министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области в случае заключения договора о развитии застроенной территории переселение граждан из аварийного жилищного фонда должно быть осуществлено за счет внебюджетных средств, т.е нужно решать вопрос о расторжении договора.

Согласно муниципальным контрактам срок передачи квартир установлен не позднее 31.03.2021 года.

Заключено 21 соглашение об изъятии жилых помещений путем выплаты собственникам выкупного возмещения за жилое помещение в связи с его изъятием для муниципальных нужд (расселяемая площадь 796,5 кв.м, 47 человек) на сумму 41 944 367,69 руб., из них оплачено 19 соглашений на сумму 38 560 700,13 руб. (расселенная площадь 726,3 кв.м, 44 человека).

Подано 5 исков в Калужский районный суд Калужской области. 

В 2021 году планируется подать еще 5 исковых заявлений в Калужский районный суд Калужской области об изъятии жилых помещений путем выкупа.

Также проводилась работа по определению поставщика на приобретение одной двухкомнатной квартиры (для расселения 53,1 кв.м) и одной трехкомнатной квартиры (для расселения 85,1 кв.м) на территории муниципального образования «Город Калуга». Аукционы признаны несостоявшимися (не было подано ни одной заявки). Работа по приобретению данных помещений будет продолжена в 2021 году.  Учитывая, что площади необходимых для приобретения квартир не соответствуют установленным нормативам (размер площадей больше, чем имеющиеся у застройщиков двухкомнатные и трехкомнатные квартиры), велика вероятность, что на вновь объявленные аукционы не будет подано ни одной заявки. 
В 2021 году также будет организована работа по расселению домов, вошедших в третий этап Программы. Планируется приступить к расселению 31 дома (709 помещений,    1 571 человек, 25 361,46 кв.м).

Приобретение жилых помещений осуществляется в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

С 2013 года в электронных аукционах по приобретению жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда принимал участие только один застройщик.
Из сложившейся практики других застройщиков, готовых принять участие в электронных аукционах, нет. В связи с чем при проведении торгов по приобретению жилых помещений для реализации 3 этапа региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда может возникнуть ситуация, когда не будет подано ни одной заявки и электронные аукционы будут признаны несостоявшимися.  

В ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город Калуга» молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставлялись социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.
В соответствии с Соглашением от 21.01.2020,  заключенным между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области и Городской Управой города Калуги, общий объем финансирования расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям  из федерального и областного бюджетов составил      33 744 614, 40 млн. руб., размер субсидии местному бюджету из бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в 2020 году составил 26 995 691,52 млн. руб., в бюджете МО «Город Калуга» на данные  цели предусмотрены финансовые средства в объеме 6 748 922,88  млн. руб. 

В 2020 году за счет данных средств 26 молодым семьям были выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты. 

В настоящее время в списке участников подпрограммы значатся 724 молодые семьи, в их числе  51 многодетная семья.
 ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
В ходе реализации краткосрочного плана региональной подпрограммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО «Город Калуга» на 2020-2021 годы осуществлялся капитальный ремонт многоквартирных домов. 
Исполнение судебных решений, вынесенных в отношении Городской Управы города Калуги и ее структурных подразделений, по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов одно из важных направлений в структуре исполнения решений суда неимущественного характера.
В настоящее время количество подобных судебных решений составляет 296, в отношении которых  службой судебных приставов возбуждено 246 исполнительных производств.
На исполнение данных судебных решений необходимо более 3 млрд рублей.
В  2018  году  в соответствии с поручением Городского Головы города Калуги , в пределах выделяемого финансирования которое составляло 100 млн рублей в год,  УЖКХ города Калуги  был составлен план-график исполнения решений Калужского районного суда Калужской области  со сроком исполнения  с 2018 по 2045 гг. 
В 2019 году с учетом увеличения объемов финансирования до 200 млн. рублей в год с последующей индексацией не менее 5% проведена корректировка плана-графика исполнения решений Калужского районного суда Калужской области, срок исполнения судебных решений согласно плана сократился до 2035 года.
В бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2020 и плановый период 2021-2022 годов на исполнение решений суда по данной категории выделено денежных средств в размере  270 508 233,21 руб., а именно: УЖКХ  - 184 711 745,22 рублей,  МКУ «ЦПЭЭ» -  85 796 487,99 руб. 
В 2020 году 12 решений суда исполнены полностью, 36 - частично.
В 2021 году в бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2021 плановый период 2022-2023 годов на исполнение решений суда по данной категории предусмотрены денежные средства в размере 200 млн. рублей. Планируется полностью исполнить 10 решений, 30 - частично. 
По состоянию на 14.01.2021 имеется задолженность  по административным штрафам за неисполнение  судебных решений   в размере 48, 300 млн рублей. 
Кроме того, на текущий период имеется кредиторская   задолженность  за выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества МКД  выполненные на основании соглашений на предоставление субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» работам в размере 72, 7 млн рублей.
Вместе с тем, неисполнение решений судов, а также дальность сроков исполнения несет социальную напряженность среди граждан, многочисленные обращения в адрес  администрации Президента Российской Федерации, администрации Губернатора Калужской области, Городского Головы города Калуги, органы местного самоуправления. 
Кроме того, длительное неисполнение решений суда  в части проведения капитального ремонта многоквартирных домов приводит к ухудшению технического состояния жилищного фонда (аварийности).
 Для сокращения сроков исполнения решений судов согласно плана-графика  в целях  снятия социальной напряжения среди граждан необходимо  увеличить объем финансирования на проведение капитального ремонта многоквартирных домов по исполнению решений судов до 500-600 млн в год.
Ремонт муниципальных квартир
В 2020 году в рамках выделенных лимитов по программе Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности выполнен капитальный ремонт 11 квартир, включенных в реестр муниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга».
В 2021 году планируется провести капитальный ремонт муниципальных квартир на сумму 2,6 млн руб.
В рамках исполнения предписаний государственной жилищной инспекции Калужской области в 2020 г. проведен капитальный ремонт 3 муниципальных квартир.
В 2021 году планируется провести ремонт муниципальных квартир в рамках предписаний ГЖИ на сумму 0,5 млн.руб.
Управлением ведется работа по реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» по следующим мероприятиям:
- оснащение квартир муниципального жилого фонда индивидуальными приборами учета (далее - ИПУ) электроэнергии,  горячего и холодного водоснабжения и природного газа.
В 2020 году на общую сумму 468,73 тыс руб. оснащен муниципальный жилой фонд  79 индивидуальными приборами учета  в т.ч.:
1. по установке индивидуальных приборов учета электроэнергии - 13 ИПУ установлено. 

2. по установке индивидуальных приборов учета воды 19 ИПУ;

3. по установке индивидуальных приборов учета потребления газа 47 ИПУ;

В 2021 году на сумму  582,83 тыс руб. планируется оснастить муниципальный жилой фонд  индивидуальными приборами учета.
Была проведена работа по модернизации газового оборудования в муниципальном жилищном фонде на общую сумму 912,4 тыс руб. в 2020 г. выполнены работы по замене 13 АОГВ, 2 газовых плит.

В 2021 году на сумму 1,373 млн  руб. планируется заменить газовое оборудование в муниципальным жилом фонде.
В рамках реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» в 2020 году  согласно предложений депутатов Городской Думы города Калуги по округам в рамках выделенных бюджетных ассигнований и с долевым финансированием собственников помещений многоквартирных домов в размере 5%, посредством заключения соглашений с управляющими организациями управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги  выполнены работы по благоустройству 4 дворовых территорий (установке леерных ограждений, детских площадок),посредством заключенных  соглашений с управляющими организациями на сумму 176,8 тыс руб.

Отдел по организации управления МКД

Отделом по организации управления многоквартирными жилыми домами в           2020 году: 
 1. В соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 проведены 7 открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления 154 многоквартирными домами (далее - открытый конкурс), в том числе для управления многоквартирными домам(далее – МКД):
- 130 МКД исключенными из реестра лицензий Калужской области по различным основаниям;
- 24 МКД введенных в эксплуатацию МКД в конце 2019 года и в первом полугодии 2020 года.

2. Специалистами отдела проведено порядка 300 общих собраний собственников помещений многоквартирных домов (в заочной форме), в том числе по вопросам:
- выбора способа управления многоквартирным домом (более 130);
- отказа от центрального отопления с переводом всех помещений МКД на индивидуальное (поквартирное) отопление в одно-двухэтажных домах (более 100);
- и др. вопросам, входящим в компетенцию общего собрания собственников помещений многоквартирных домов.

3. Подготовлено и издано 19 постановлений Городской Управы города Калуга об организации управления многоквартирными домами в соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации и Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616.

4. В целях организации работ по подготовке многоквартирных жилых домов (далее – МКД) к зиме управляющими организациями разработаны и проведены мероприятия по подготовке МКД к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 №103, являясь членами комиссии по проверке теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, проведена проверка готовности 80 потребителей (управляющих организаций и ТСЖ) к отопительному периоду 2019-2020 годов. Все многоквартирные дома были подготовлены к эксплуатации в зимний период.

На территории МО «Город Калуга» в 2020 году предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляли 74 управляющие организации, в управлении которых находились 3097 многоквартирных домов. 
В предстоящий период отделом планируется:
Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления: 
- многоквартирными домами, введенными в эксплуатацию во втором полугодии 2020 года, и другими многоквартирными домами, разрешения на ввод в эксплуатацию которых будут выданы в 2021 году, 

- управление которыми осуществлялось по результатам открытых конкурсов, проведенных ранее и срок действия договоров управления, которыми заканчивается.
Планируется подготовить все многоквартирные дома к эксплуатации в предстоящий отопительный период.
Информация о деятельности комитета по содержанию и развитию коммунальной инфраструктуры в 2020 году и предстоящих задачах на 2021 год
Комитетом по развитию и содержанию коммунальных сетей в 2020 году были выполнены следующие мероприятия:
В целях постоянного контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального хозяйства города к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 гг. был создан и  утвержден состав штаба по координации.  Подготовка к отопительному периоду велась с июня текущего года, еженедельно проводились заседания штаба по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 гг. (всего проведено 23 заседания). В связи с введенными ограничениями, заседания проводились в режиме видеоконференции.
Также была создана комиссия и проведены проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном образования.
Все теплоснабжающие и теплосетевые организации города, а также потребители тепловой энергии прошли проверку готовности к работе в настоящем отопительном периоде с согласованием в  Приокском Управлении Ростехнадзора. 
По результатам проверки оформлены паспорта готовности к отопительному периоду 2020-2021гг. всем теплоснабжающим и теплосетевым организациям.
Муниципальное образование «Город Калуга» прошло проверку комиссией Приокского управления Ростехнадзора и получило паспорт готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.
На территории муниципального образования «Город Калуга» прошли подготовку к отопительному периоду 123 котельные (в том числе 98 муниципальных котельных). Отметим, что на 2021г 48 котельных требуют производства работ по модернизации на  сумму порядка 2,5 млрд. руб.
В 2020 году в рамках инвестиционной программы МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги, во исполнения предписания Приокского Управления Ростехнадзора, а также для снижения потребляемых энергоресурсов в полном объеме выполнены работы по техническому перевооружению котельных по ул. М. Жукова, д.40а, ул. Кирова, д.67а На общую сумму 100,4 млн. руб.). Проведены работы по замене котла на котельной ул. Ромодановские дворики, д.55 (На сумму 3,7 млн. руб. руб.). В части горячего водоснабжения проведена реконструкция котельных по ул. Кожедуба, д.11 и ул. Дубрава, д.14 (На общую сумму 3,5 тыс. руб.). В 2020 году предприятием завершены работы по реконструкции котельной по ул. Хрустальная, д.18а и завершены работы по строительству котельной по ул. Азаровская, д.13а (На сумму 316 млн. руб.).  Выполнен проект на реконструкцию котельной по ул. Кубяка, д.3а.
(На сумму 3,8 млн. руб.). Выполнены работы по замене трубопроводов в пределах здания по котельной 1-й Академический пр.29 (На общую сумму 1,6 млн. руб.).
По результатам гидравлических испытаний  силами МУП «Калугатеплосеть» проведены работы по замене 14,8 км тепловых сетей. Так же в рамках инвестиционной программы предприятия произведена замена 5,3 км сетей по котельным ул. В.Восстания, д.12,ул. Московская, д.31а. Проведена замена ветхих тепловых сетей протяженностью 15,7 км. Общая протяженность сетей составила 35,8 км, работы выполенны на сумму 218,8 млн. руб. (Задолженность перед подрядчиками составляет 215 млн. руб.)
С целью реализации запланированных на 2021год мероприятий инвестиционной программы в 2020году выполнены проекты на техническое перевооружение котельных по ул. Ф.Энгельса, д.13, ул. Пролетарская, д.125, ул. Широкая, д.51, ул. Московская, д.299, на сумму 8 млн. руб.
Проведена ежегодная актуализация схемы теплоснабжения в границах муниципального образования  «Город Калуга» на 2021 год.
С целью обеспечения безаварийного, круглосуточного предоставления услуг водоснабжения и водоотведения, Городской Управой города Калуги совместно с ГП Калужской области «Калугаоблводоканал» проводятся работы по передаче в эксплуатацию бесхозяйных объектов водопроводно - канализационного хозяйства, а также  по первичной инвентаризации и паспортизации бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры.
В 2020 году управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги изготовлена и передана в управление экономики и имущественных отношений г.Калуги техническая документация на 102 бесхозяйных объекта коммунальной инфраструктуры с целью проведения работ по принятию указанных объектов в муниципальную собственность.
Проведена актуализация схемы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в границах муниципального образования  «Город Калуга» на 2021 год.
Осуществлялся контроль выполнения подведомственным МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети» г.Калуги работ, включенных в план 2020 года и переходящих с 2019 года.

Также в 2020 году продолжалась работа по выявлению бесхозяйных электросетевых объектов коммунальной инфраструктуры, организовывалось техническое обследование бесхозяйных объектов.
Организовывалось техническое обследование электросетевых объектов, предлагаемых к передаче в муниципальную собственность на основании  договора дарения: электросети к многоквартирному дому по адресу: 65 лет Победы, 15.

Совместно с управлением экономики и имущественных отношений город Калуги и МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети» г.Калуги была организована работа по формированию  Мирового соглашения с «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на сумму 1 млрд. 9 млн. руб.

В указанных целях организованы и проведены 2 заседания согласительной комиссии. По результатам проведения согласительных комиссий  были окончательно определены требования, перечень реконструируемых объектов, сроки реконструкции с разбивкой по годам, внесены правки в соответствии с заключением Контрольно-счетной палаты, после чего  крупная сделка по заключению  Мирового соглашения с Программой реконструкции  была утверждена решением Городской Думы г. Калуги. Решением Арбитражного суда  Калужской области, вступившим в законную силу, стороны заключили Мировое соглашение.
В рамках подготовки к отопительному периоду 2020-2021гг. по МО «Город Калуга» в срок до 30.05.2021 планируется:
- разработать и утвердить постановление Городской Управы города Калуги «О подготовке объектов, сооружений и коммуникаций жилищно- коммунального и социально-бытового назначения в муниципальном образовании «Город Калуга» к работе в осенне-зимний период 2021-2022гг.».
- разработать и утвердить программу «Проведение проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022гг. в МО «Город Калуга», утвердить состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в МО «Город Калуга» к работе в  осенне-зимний период 2021-2022 гг.
Так же в 2021 запланировано:
- работы по первичной инвентаризации и паспортизации бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с доведенными лимитами (1 027 700 руб);
- работы по подготовке технической документации (технический план) в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга» в соответствии с доведенными лимитами (200 000 руб);.
- проведение ежегодной актуализации схемы теплоснабжения в границах муниципального образования  «Город Калуга» на  2022  год;
- проведение актуализации схемы водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования  «Город Калуга» на 2022 год;
- МУП «Калугатеплосеть» в 2021 году планируется выполнение строительно-монтажных работ по модернизации и техническому перевооружению котельных предприятия по следующим адресам: ул. Ф. Энгельса, д.13, пер. Вишневского, д. 3, ул.Ленина, д. 26а, ул.Пролетарская, д.125, д. Канищево, ул. Новая, д.41, ул. Широкая, 51б, ул. Тульская, д.78в, ул. Пестеля, 32б, пер. Воскресенский, 2б, ул. Московская, 299в,ул. Калуга-Бор, д.3. На общую сумму 432 млн. руб.
Также в 2021 году  МУП «Калугатеплосеть» планируется строительство новой котельной ул. Платова и реконструкция тепловых сетей АО «Тайфун» для перехода по мкрн. «Тайфун»с открытой системы теплоснабжения на закрытую. Стоимость работ составит 145 млн. руб. Переключение объектов  теплоснабжения с источника АО «КЗТА» на ведомственную котельную АО «КЭМЗ». Стоимость работ составит 60 млн. руб. Запланировано строительство блочно-теплового пункта, вынос оборудования из здания церкви Владимира Равноапостольного по ул. Чебышева, д.6 и строительство второго блока котельной д.Чижовка, мкр. Веснушки. На общую сумму 76,9 млн. руб.
В рамках подготовки к отопительному периоду 2020-2021гг. По МО «Город Калуга» в срок до 30.05.2021 планируется:
- разработать и утвердить постановление Городской Управы города Калуги «О подготовке объектов, сооружений и коммуникаций жилищно- коммунального и социально-бытового назначения в муниципальном образовании «Город Калуга» к работе в осенне-зимний период 2021-2022гг.».
- разработать и утвердить программу «Проведение проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022гг. в МО «Город Калуга», утвердить состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в МО «Город Калуга» к работе в  осенне-зимний период 2021-2022 гг.
