«О реализации национальных проектов, реализуемых на территории муниципального образования «Город Калуга» на 01.01.2025 года»

В Российской Федерации реализуются 13 национальных проектов.

Муниципальное образования «Город Калуга» участвует в реализации 4 национальных проектов, является участником 6 региональных проектов посредством участия в 5 муниципальных программах.

| Наименование национального проекта | Наименование регионального проекта | Наименование муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Образование | Современная школа | Развитие образования |
|  | Патриотическое воспитание граждан |  |
| Демография | Финансовая поддержка семей при рождении детей | Социальная поддержка граждан |
| Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Формирование современной городской среды |
|  | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения |
| Безопасные и качественные автомобильные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения |

- Финансирование национальных проектов в 2023 году – 4 616,1 млн руб.:

- средства федерального бюджета – 1 097,8 млн руб. - 100,0%,

- средства регионального бюджета – 3 304,1 млн руб. - 98,5%,

- средства муниципального бюджета– 214,2 млн руб. - 100,0 %.

- Финансирование национальных проектов в 2024 году (исполнение на 01.01.2025) предусмотрено 546,5 млн руб., освоено 518,9 млн руб. (исполнение 95 %), из них средства:

- средства федерального бюджета: план – 157,3 млн руб. (28,8 %); факт – 157,3 млн руб. (исполнение 100 %),

- средства регионального бюджета: план – 380,5 млн руб. (69,6 %); факт – 353,9 млн руб. (исполнение 93,0 %),

- средства муниципального бюджета: план – 8,7 млн руб. (1,6 %); факт – 7,7 млн руб. (исполнение 88,3 %).

1. Национальный проект «Демография»

Финансирование: план – 252,0 млн руб.; факт исполнения – 252,0 млн руб. (100 %).

Результаты:

1. В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» обеспечены социальные выплаты, пособия, компенсации детям, семьям с детьми.  Количество получателей по 5 видам поддержки за 2024 год составило 2480 чел.

2. Национальный проект «Жилье и городская среда»

Финансирование: план – 115,3 млн руб.; факт исполнения – 89,1 млн руб. (77,3 %), из них 1,4 млн руб. средства муниципального бюджета.

Результаты:

1. В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», по мероприятию «Формирование современной городской среды» - 38,1 млн руб., в 2024 году продолжено благоустройство территории Яченского водохранилища (2 этап): завершено запланированное строительство линии освещения (2000 м); выполнено обустройство велопешеходной дорожки (377 м) и ремонт лестничных маршей (4 шт.).

- В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», по мероприятию «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» - 51,0 млн руб., из них 3,46 млн рублей средства областного бюджета, 47,37 млн рублей средства поступившие от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонда развития территорий), 0,18 млн рублей средства бюджета муниципального образования «Город Калуга».

Ведется работа по расселению аварийного жилищного фонда за счет свободного жилищного фонда.

Собственникам 14 жилых помещений выплачено выкупное возмещение за изымаемые жилые помещения

В рамках мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда снесены 13 аварийных домов, общая стоимость составила 14,41 млн рублей.

Проведена работа по расселению аварийного жилищного фонда за счет свободных жилых помещений жилищного фонда социального использования. Полностью расселены дома № 21 по ул. Георгиевская и № 7 по пер. 1-й Фридриха Энгельса, № 42 по ул. Моторная (расселение дома осуществлялось в 2023-2024 гг.), расселено 5 жилых помещений. Частично расселен дом № 1 по ул. Микрорайон пос. Резвань из 6 жилых помещений расселено 3, в 2025 году данная работа будет продолжена.

3. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Финансирование: план – 103,2 млн руб.; факт исполнения – 101,8 млн руб. (95 %), из них 5,1 млн руб. средства муниципального бюджета.

Результаты:

В рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», по мероприятию «Финансовое обеспечение дорожной деятельности» отремонтированы две автомобильные дороги общей протяженностью 1,3 км: ул. Огарева, пл. Победы. Общая площадь ремонта составила более 18 тыс. кв.м.

Наряду с традиционными работами по асфальтированию проезжей части дорог были выполнены работы по: ремонту тротуаров на площади более 11 тыс.кв.м; замене колодцев на проезжей части и тротуарах порядка 96 шт.; замене 6 дождеприемников; устройству искусственных дорожных неровностей - 18 пог.м; замене пешеходных ограждений - 400 пог.м; установке остановочных павильонов - 3 шт.; нанесению дорожной разметки; обустройству пешеходных переходов.

Дополнительно на автомобильной дороге на пл. Победы ликвидированы три нерегулируемых пешеходных перехода на примыкании ул. Маршала Жукова к пл. Победы;  установлены автоматизированные системы проекционных пешеходных переходов на 3 нерегулируемых пешеходных переходах;  обустроены направляющие островки, приподнятые над проезжей частью на пересечениях пл. Победы и ул. Кирова, пл. Победы и ул. Степана Разина, для канализирования движения, отклонения траектории движения транспорта от центральной части перекрестка; выполнено обустройство дополнительной автобусной остановки с обустройством заездного кармана, нанесена дорожная разметка 1.17.1 и установлены дорожные знаки 5.16 «Место остановки автобуса».

Все объекты приняты комиссией без замечаний. Общий гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов составляет пять лет.

Также в рамках Проекта проведены работы по замене мостовых ограждений на Гагаринском мосту протяженностью 1356 пог.м. На Дамбе Яченского водохранилища полностью заменили мостовые и дорожные ограждения протяженностью 280 пог.м и 3360 пог.м соответственно.

4. Национальный проект «Образование»

Финансирование: план – 75,3 млн руб.; факт исполнения – 75,9 млн руб. (100 %), из них 1,2 млн руб. средства муниципального бюджета.

Результаты:

- В рамках регионального проекта «Современная школа»:

- создание Детского технопарка «Кванториум» на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени А.С. Пушкина» г. Калуги и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46» г. Калуга – 42,7 млн руб.

- создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество образования (открылось нового здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» г. Калуги в микрорайоне Байконур - приобретены учебников для «Средняя общеобразовательная школа № 29» города Калуги) – 15,8 млн руб.

2. По региональному проекту «Патриотическое воспитание граждан РФ» организована деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 17,5 млн руб.

Национальные проекты, реализуемые на территории муниципального образования «Город Калуга» без участия муниципального финансирования:

Национальный проект «Образование» в рамках проекта «Успех каждого ребенка» в сентябре 2024 года в 32 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Калуги, а также в 2 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования города Калуги (ДЮЦКО «Галактика» и ЦРТДиЮ «Созвездие») созданы 4770 новых мест дополнительного образования детей технической, социально-гуманитарной, естественнонаучной, художественной, физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленностей.

Национальный проект «Культура» в рамках федерального проекта «Творческие люди» через федеральные Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры закончили обучение и получили удостоверение о повышении квалификации 79 человек (100 %).

Национальный проект «Экология» - министерство природных ресурсов и экологии Калужской области принимает участие в реализации мероприятий федеральных проектов:

- «Сохранение лесов» - мероприятия по лесовосстановлению выполнены.

- «Сохранение уникальных водных объектов» - в связи с угрозой срыва регионального проекта министерством природных ресурсов и экологии Калужской области принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по расчистке Яченского водохранилища в г. Калуге.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

1. По направлению «создание некапитальной нестационарной причальной инфраструктуры» в рамках мероприятий «единой субсидии»: государственная поддержка проекта по созданию причала в г. Калуге на акватории р. Оки в районе ул. Ромадановские Дворики. На его реализацию ООО «Лето на Оке» предоставлена субсидия в размере 8,7 млн рублей. Проект планируется реализовать до окончания навигационного периода.

2. По направлению «поддержка и продвижение событийных мероприятий»:

- с 29 июня по 13 июля в Калуге впервые прошел фестиваля уличного искусства «ПЕРЕХОД». Организаторами фестиваля выступил Центр развития туризма «Калужский край» и министерство культуры и туризма Калужской области. Общая стоимость мероприятия— 16,3 млн рублей (средства федерального и областного бюджета - 11,4 млн рублей, привлеченных средств- 4,9 млн рублей.)

- 29 августа по 1 сентября 2024 года проведение уже ежегодного гастрономического фестиваля «Калуга.Улица.Еда». Общая стоимость мероприятия – 12,7 млн рублей (средства федерального и областного бюджетов- 8,9 млн рублей, привлекаемые внебюджетных средства – 3,8 млн рублей).

Национальных проектов «Здравоохранение»

1. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»:

- Поставлены и введены в эксплуатацию 35 функциональных кроватей в ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница»;

-  Приобретен компьютерный томограф для ГБУЗ КО «Калужская городская больница №2» (поставка и ввод в эксплуатацию - ноябрь 2024 года);

- Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»:

- Приобретен компьютерный томограф в ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер» (поставка и ввод в эксплуатацию оборудования - ноябрь 2024 года.).